	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 100/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 08 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 77/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về sửa đổi một số điều của Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 52/2020/NQ- HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 2); Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 3); Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 4); Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5); Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 6); Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 7);
Xét Tờ trình số 3154/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng; Tờ trình số 3352/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2023 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Tờ trình số 3154/TTr-UBND ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2024 với tổng số vốn là 3.754.772,536 triệu đồng, bao gồm:

1. Vốn ngân sách nhà nước: 3.578.710 triệu đồng, bao gồm:

a. Vốn Ngân sách địa phương: 1.011.481 triệu đồng, bao gồm:

- Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 797.981 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 200.000 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 13.500 triệu đồng

b. Vốn Ngân sách trung ương: 2.567.229 triệu đồng, bao gồm:

- Vốn trong nước: 2.525.999 triệu đồng, bao gồm:

+ Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 1.254.320 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư cho dự án “Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư: 674.117 triệu đồng.

+ Vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 1.271.679 triệu đồng.

- Vốn nước ngoài: 41.230 triệu đồng.

2. Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ: 4.100 triệu đồng.

3. Nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 171.962,536 triệu đồng

- Vốn đầu tư nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất): 128.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh: 4.862,536 triệu đồng.

- Nguồn thu hợp pháp khác: 39.100 triệu đồng.

(Chi tiết tại các biểu kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Đối với việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, bổ sung, xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
	CHỦ TỊCH




Triệu Đình Lê


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1767589654/kem-nq-100-hdnd-tinh-2023.zip


Phu luc.xlsx

1. TH 





			Biểu số 01


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH CAO BẰNG


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Nguồn vốn			Kế hoạch năm 2023 			Lũy kế Kế hoạch vốn đến hết năm 2023			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			Kế hoạch năm 2024 			Ghi chú


			(1)			(2)			(3)						(4)			(5)			(6)


						TỔNG CỘNG (A + B)			4,503,701.000			13,858,095.585			23,566,424.000			3,754,772.536


			A			VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 			4,000,301.000			12,862,018.998			18,808,441.000			3,578,710.000


			I			Vốn ngân sách địa phương			1,113,551.000			3,141,100.998			5,426,700.000			1,011,481.000			Biếu số 02


			1			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước			800,051.000			2,344,011.000			4,351,700.000			797,981.000			Mục A - Biểu số 02


			2			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất			300,000.000			755,339.158			1,000,000.000			200,000.000			Mục B - Biểu số 02


			3			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			13,500.000			41,750.840			75,000.000			13,500.000			Mục C - Biểu số 02


			II			Ngân sách Trung ương			2,886,750.000			9,720,918.000			13,176,829.000			2,567,229.000


			1			Vốn trong nước			2,839,579.000			8,615,871.000			11,779,634.000			2,525,999.000


			1.1			Đầu tư theo các ngành, lĩnh vực			1,567,900.000			4,373,290.000			6,877,417.000			1,254,320.000			Biểu số 03


						Trong đó: Dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư			500,000.000			500,000.000			2,500,000.000			674,117.000


			1.2			Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia			1,271,679.000			2,393,462.000			4,706,217.000			1,271,679.000			Biểu số 05


			2			Vốn nước ngoài			47,171.000			1,105,047.000			1,397,195.000			41,230.000


						Phân bổ chi tiết												23,180.000			Biểu số 04


						Chưa đủ điều kiện phân bổ												18,050.000


			B			TỈNH BỔ SUNG 


			I			VỐN NƯỚC NGOÀI VAY LẠI TỪ CHÍNH PHỦ			10,800.000			141,265.000			204,912.000			4,100.000


						Phân bổ chi tiết												2,576.000			Biểu số 04


						Chưa đủ điều kiện phân bổ												1,524.000


			II			NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC			492,600.000			854,811.587			4,553,071.000			171,962.536			Biểu số 06


			1			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm  nguồn thu sử dụng đất)			450,000.000			602,616.000			3,433,488.000			128,000.000			Mục A - Biểu số 06


			2			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh			32,600.000			242,195.587			1,070,483.000			4,862.536			Mục B - Biểu số 06


			3			Nguồn thu hợp pháp khác			10,000.000			10,000.000			49,100.000			39,100.000			Mục C - Biểu số 06














&P/&N	






2. NSĐP-TTg


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 02


			KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025						Kế hoạch năm 2024						Ghi chú


															Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn Ngân sách địa phương			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn Ngân sách địa phương			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn Ngân sách địa phương


																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn Ngân sách địa phương


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)						(10)			(11)			(12)			(13)			(16)			(17)			(18)


						TỔNG SỐ												28,466,154.290			2,732,733.672			4,428,677.927			1,528,709.398			15,758,416.869			3,456,089.929			3,062,457.503			1,011,481.000


			A			Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước												14,921,907.145			2,164,539.015			2,563,469.263			1,063,233.130			8,440,821.402			2,740,401.272			1,617,312.853			797,981.000


			A.1			Huyện bố trí																		403,311.470			403,311.470			652,755.000			652,755.000			111,600.000			111,600.000


			1			 UBND huyện Bảo Lạc 																		36,132.000			36,132.000			66,582.000			66,582.000			13,500.000			13,500.000


			2			 UBND huyện Bảo Lâm 																		33,216.000			33,216.000			46,833.000			46,833.000			6,000.000			6,000.000


			3			 UBND huyện Hạ Lang 																		29,632.000			29,632.000			55,334.000			55,334.000			13,200.000			13,200.000


			4			 UBND huyện Hà Quảng 																		68,276.000			68,276.000			90,504.000			90,504.000			10,500.000			10,500.000


			5			 UBND huyện Hòa An 																		31,188.000			31,188.000			58,312.000			58,312.000			12,000.000			12,000.000


			6			 UBND huyện Nguyên Bình 																		36,238.000			36,238.000			65,496.000			65,496.000			12,500.000			12,500.000


			7			 UBND huyện Quảng Hòa 																		46,617.470			46,617.470			76,031.000			76,031.000			12,500.000			12,500.000


			8			 UBND huyện Thạch An 																		35,498.000			35,498.000			55,237.000			55,237.000			8,500.000			8,500.000


			9			 UBND huyện Trùng Khánh 																		53,624.000			53,624.000			95,333.000			95,333.000			17,900.000			17,900.000


			10			 UBND Thành phố Cao Bằng 																		32,890.000			32,890.000			43,093.000			43,093.000			5,000.000			5,000.000


			A.2			Tỉnh bố trí												14,921,907.145			2,164,539.015			2,160,157.793			659,921.660			7,788,066.402			2,087,646.272			1,505,712.853			686,381.000


			A.2.1			Trả nợ gốc các dự án ODA trong giai đoạn 2021-2025																		24,885.671			24,885.671			45,485.192			45,485.192			27,900.000			27,900.000


			A.2.2			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực 												14,921,907.145			2,164,539.015			2,135,272.122			635,035.989			7,742,581.210			2,042,161.080			1,477,812.853			658,481.000


			I			Quốc phòng 												100,800.000			27,000.000			9,628.686			9,628.686			100,800.000			27,000.000			13,371.314			13,371.314


			(1)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												42,000.000			18,000.000			9,094.000			9,094.000			42,000.000			18,000.000			4,906.000			4,906.000


						Dự án nhóm C


			1			Các dự án đầu tư cho khu vực phòng thủ tỉnh có tính chất mật (01 dự án)												42,000.000			18,000.000			9,094.000			9,094.000			42,000.000			18,000.000			4,906.000			4,906.000


			(2)			Danh mục dự án khởi công mới năm 2024												58,800.000			9,000.000			534.686			534.686			58,800.000			9,000.000			8,465.314			8,465.314


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng			HL			2024			2399/QĐ-SXD ngày 08/11/2023			1,000.000			1,000.000			67.858			67.858


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c giảm 2023			1,000.000			1,000.000			932.142			932.142


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bổ sung tăng sau đ/c giảm 2023


			2			Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH			2024			2390/QĐ-SXD ngày 08/11/2023			1,000.000			1,000.000			66.828			66.828


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c giảm 2023			1,000.000			1,000.000			933.172			933.172


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bổ sung tăng sau đ/c giảm 2023


			3			Các dự án đầu tư cho khu vực phòng thủ tỉnh, huyện có tính chất mật (03 dự án)												3,000.000			3,000.000			300.000			300.000			3,000.000			3,000.000			2,700.000			2,700.000


			4			Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng/Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng/Quân khu 1			HQ			2023-2025			3941/QĐ-QK ngày 25/11/2023 của Quân khu 1			53,800.000			4,000.000			100.000			100.000			53,800.000			4,000.000			3,900.000			3,900.000


			II			An ninh và trật tự, an toàn xã hội												393,000.000			50,000.000			46,000.000			36,000.000			393,000.000			50,000.000			34,000.000			14,000.000


			(1)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												393,000.000			50,000.000			46,000.000			36,000.000			393,000.000			50,000.000			34,000.000			14,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng			TPCB			2022-2025			8402/QĐ-BCA-H01 ngày 18/10/2021 của Bộ Công an; 3957/QĐ-BCA-H02 ngày 31/5/2022			393,000.000			50,000.000			46,000.000			36,000.000			393,000.000			50,000.000			34,000.000			14,000.000


			III			Khoa học, công nghệ: 												35,000.000			35,000.000			0.000			0.000			15,000.000			15,000.000			300.000			300.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư												35,000.000			35,000.000			0.000			0.000			15,000.000			15,000.000			300.000			300.000


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư nâng cao năng lực đo lường thử nghiệm và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng			TPCB			2024-2026			1786/QĐ-UBND, 30/9/2021; 2687/QĐ-UBND, 31/12/2021			35,000.000			35,000.000									15,000.000			15,000.000			300.000			300.000


			IV			Phát thanh, truyền hình, thông tấn												10,000.000			10,000.000			500.000			500.000			10,000.000			10,000.000			9,500.000			9,500.000


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												10,000.000			10,000.000			500.000			500.000			10,000.000			10,000.000			9,500.000			9,500.000


						Dự án nhóm C


			1			Đầu tư hệ thống thiết bị và chuyển đổi số quy trình nghiệp vụ sản xuất, hệ thống lưu trữ chương trình truyền hình HD của Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng 			TPCB			2023-2025			2178/QĐ-UBND, 18/11/2021			10,000.000			10,000.000			500.000			500.000			10,000.000			10,000.000			9,500.000			9,500.000


			V			Bảo vệ môi trường												40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			10,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư												40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng			TPCB, HQ, QH, BLạc, BLâm, HL, NB, HA			2023-2025			QĐ số 2190/QĐ-UBND ngày 18/11/2021; NQ số 20/NQ-HĐND ngày 25/5/2022			40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			10,000.000


			VI			Các hoạt động kinh tế												14,012,601.145			1,935,475.015			2,051,939.436			567,203.303			7,012,235.406			1,883,335.276			1,387,416.539			598,084.686


			VI.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản												812,454.000			29,260.000			416,001.778			3,464.000			441,393.000			12,024.000			40,484.000			8,560.000


			(1)			Dự án dự kiến hoàn thành  năm 2024												812,454.000			29,260.000			416,001.778			3,464.000			441,393.000			12,024.000			40,484.000			8,560.000


						Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng			HA, TA, NB			2018-2024			698/QĐ-UBND  19/5/2017 			812,454.000			29,260.000			416,001.778			3,464.000			441,393.000			12,024.000			40,484.000			8,560.000


			VI.2			Giao thông												13,174,000.000			1,893,967.870			1,622,842.396			551,044.041			6,529,385.261			1,843,754.131			1,319,570.656			575,662.803


			(1)			Các dự án chuẩn bị đầu tư																		0.000			0.000			3,000.000			3,000.000			500.000			500.000


			1			Đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng																		0.000			0.000			3,000.000			3,000.000			500.000			500.000


			(2)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												13,174,000.000			1,893,967.870			1,622,842.396			551,044.041			6,526,385.261			1,840,754.131			1,319,070.656			575,162.803


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn			Giai đoạn 1: 2020-2025; giai đoạn 2: sau năm 2025			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP; 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 của TTgCP			13,174,000.000			1,893,967.870			1,622,842.396			551,044.041			6,526,385.261			1,840,754.131			1,319,070.656			575,162.803


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
chuyển từ DA TTĐH GPMB Chu Trinh sang (19.000trđ+500trđ) + 295,262 trđ số cân đối của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX+2,275 trđ DA JICA-310 cua QH


			VI.3			Quy hoạch 												26,147.145			12,247.145			1,800.000			1,400.000			26,457.145			12,557.145			24,657.145			11,157.145


						Dự án nhóm C


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc			BLạc			2023-2024			1124/QĐ-UBND, ngày 09/5/2023			2,044.571			654.571			180.000			140.000			2,044.571			654.571			1,864.571			514.571


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm			BLâm			2023-2024			859/QĐ-UBND, ngày 7/6/2023; 944/QĐ-UBND ngày 08/6/2023			2,370.238			980.238			180.000			140.000			2,370.238			980.238			2,190.238			840.238


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang			HL			2023-2024			1132/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023			1,633.551			243.551			180.000			140.000			1,633.551			243.551			1,453.551			103.551


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng			HQ			2023-2024			658/QĐ-UBND, ngày 11/3/2023; 1776/QĐ-UBND, ngày 20/6/2023			3,203.907			1,813.907			180.000			140.000			3,203.907			1,813.907			3,023.907			1,673.907


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An			HA			2023-2024			1078/QĐ-UBND, ngày 26/4/2023			2,646.788			1,256.788			180.000			140.000			2,646.788			1,256.788			2,466.788			1,116.788


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình			NB			2023-2024			1415/QĐ-UBND, ngày 31/5/2023			2,281.896			891.896			180.000			140.000			2,281.896			891.896			2,101.896			751.896


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa			QH			2023-2024			840/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023; 1100/QĐ-UBND, ngày 206//2023			3,149.725			1,759.725			180.000			140.000			3,149.725			1,759.725			2,969.725			1,619.725


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An			TA			2023-2024			905/QĐ-UBND, ngày28/4/2023			2,249.940			859.940			180.000			140.000			2,249.940			859.940			2,069.940			719.940


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh			TK			2023-2024			301/QĐ-UBND, ngày 15/3/2023; 997/QĐ-UBND, ngày 25/4/2023			3,422.813			2,032.813			180.000			140.000			3,422.813			2,032.813			3,242.813			1,892.813


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng			TPCB			2023-2024			758/QĐ-UBND, ngày 22/5/2023; 979/QĐ-UBND, ngày 23/6/2023			3,143.716			1,753.716			180.000			140.000			3,143.716			1,753.716			2,963.716			1,613.716


			11			Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu vực: cửa khẩu Sóc Giang; cửa khẩu Pò Peo; khu vực lối mở Đình Phong; cửa khẩu Lý Vạn; lối mở Bản Khoòng; cửa khẩu Hạ Lang; khu vực Nà Lạn thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng			tỉnh Cao Bằng																					50.000			50.000			50.000			50.000


			12			Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			huyện Trùng Khánh																					35.000			35.000			35.000			35.000


			13			Quy hoạch phân khu phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			14			Quy hoạch phân khu phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			15			Quy hoạch phân khu phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			16			Quy hoạch phân khu phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			17			Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			18			Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			19			Điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			20			Quy hoạch phân khu xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			21			Quy hoạch phân khu xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000			TPCB																					25.000			25.000			25.000			25.000


			VI.4			Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã																		11,295.262			11,295.262			15,000.000			15,000.000			2,704.738			2,704.738


			1			Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng						2021-2025												8,295.262			8,295.262


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c tăng 2023 số vốn 2.295,262 trđ			10,000.000			10,000.000			1,704.738			1,704.738


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
Bố trí bằng trung hạn


			2			Quỹ Hội nông dân						2021-2025												3,000.000			3,000.000			5,000.000			5,000.000			1,000.000			1,000.000


			VII			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật 												321,006.000			77,564.000			24,504.000			19,504.000			162,045.804			31,825.804			14,925.000			9,925.000


			VII.1			Hỗ trợ đối ứng thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025																		18,504.000			18,504.000			23,100.804			23,100.804			2,200.000			2,200.000


			1			Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi																		18,504.000			18,504.000									2,200.000			2,200.000


			VII.2			Thực hiện các dự án đầu tư												321,006.000			77,564.000			6,000.000			1,000.000			138,945.000			8,725.000			12,725.000			7,725.000


			(1)			Các dự án chuẩn bị đầu tư												321,006.000			77,564.000			6,000.000			1,000.000			138,945.000			8,725.000			12,725.000			7,725.000


						Dự án nhóm B


			1			Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc - tỉnh Cao Bằng			TK, NB, HQ			2023-2026			716/QĐ-TTg 13/6/2022			299,006.000			72,564.000			1,000.000			1,000.000			116,945.000			3,725.000			2,725.000			2,725.000


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			QH			2023-2025			18/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			22,000.000			5,000.000			5,000.000			0.000			22,000.000			5,000.000			10,000.000			5,000.000


			VIII			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chứ chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội												9,500.000			9,500.000			1,700.000			1,700.000			9,500.000			5,000.000			3,300.000			3,300.000


			(1)			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												9,500.000			9,500.000			1,700.000			1,700.000			9,500.000			5,000.000			3,300.000			3,300.000


			1			Xây dựng mới trụ sở UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Hòa An			2023-2025			số 4924/QĐ-UBND ngày 28/11/2022			9,500.000			9,500.000			1,700.000			1,700.000			9,500.000			5,000.000			3,300.000			3,300.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bsung danh mục sau đ/c giảm 2023 số vốn 3.300 trđ


			B			Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất												13,484,647.145			533,194.657			1,848,779.966			449,047.570			7,257,995.467			680,688.657			1,430,524.196			200,000.000


			B.1			Tăng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất												100,000.000			100,000.000			91,160.000			91,160.000			128,792.000			128,792.000			34,253.533			34,253.533


Admin-SKH: Admin-SKH:
Điều chỉnh giảm để tăng cho dự án NN thông minh


																																							


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
Bố trí bằng trung hạn			B.2			Bố trí cho các huyện, thành phố theo tỷ lệ để lại																		54,000.000			54,000.000			107,737.000			107,737.000			38,737.000			33,737.000


			B.3			Bố trí cho dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính												35,812.343			35,812.343			12,000.000			12,000.000			35,812.343			35,812.343			10,500.000			10,500.000


			I			Bảo vệ môi trường												35,812.343			35,812.343			12,000.000			12,000.000			35,812.343			35,812.343			10,500.000			10,500.000


			I.1			Tài nguyên												35,812.343			35,812.343			12,000.000			12,000.000			35,812.343			35,812.343			10,500.000			10,500.000


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												22,000.000			22,000.000			12,000.000			12,000.000			22,000.000			22,000.000			10,000.000			10,000.000


			1			Điều chỉnh hồ sơ địa chính các xã, huyện sau sáp nhập			Các huyện, TP			2022-2024			2012/QĐ-UBND, 27/10/2021; QĐ số 184/QĐ-UBND ngày 22/02/2022			22,000.000			22,000.000			12,000.000			12,000.000			22,000.000			22,000.000			10,000.000			10,000.000


			(2)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư												13,812.343			13,812.343			- 0			- 0			13,812.343			13,812.343			500.000			500.000


			1			Lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng			tỉnh Cao Bằng			2023-2025			15/NQ-HĐND ngày 27/4/2023			13,812.343			13,812.343			- 0			- 0			13,812.343			13,812.343			500.000			500.000


			B.4			Xây dựng nông thôn mới 												46,000.000			16,000.000			9,039.000			9,039.000			46,000.000			16,000.000			6,961.000			6,961.000


			I			Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn												46,000.000			16,000.000			9,039.000			9,039.000			46,000.000			16,000.000			6,961.000			6,961.000


			1			Huyện Hòa An			Các xã			2022-2025						10,500.000			4,500.000			3,289.000			3,289.000			10,500.000			4,500.000			1,211.000			1,211.000


			2			Huyện Bảo Lâm			Các xã			2022-2025						5,000.000			1,000.000			500.000			500.000			5,000.000			1,000.000			500.000			500.000


			3			Huyện Bảo Lạc			Các xã			2022-2025						5,000.000			1,000.000			500.000			500.000			5,000.000			1,000.000			500.000			500.000


			4			Huyện Nguyên Bình			Các xã			2022-2025						6,500.000			2,500.000			1,500.000			1,500.000			6,500.000			2,500.000			1,000.000			1,000.000


			5			Huyện Hạ Lang			Các xã			2022-2025						5,000.000			1,000.000			500.000			500.000			5,000.000			1,000.000			500.000			500.000


			6			Huyện Quảng Hòa			Các xã			2022-2025						6,500.000			2,500.000			1,500.000			1,500.000			6,500.000			2,500.000			1,000.000			1,000.000


			7			Huyện Trùng Khánh			Các xã			2022-2025						6,500.000			2,500.000			1,000.000			1,000.000			6,500.000			2,500.000			1,500.000			1,500.000


			8			Thành phố Cao Bằng			Các xã			2022-2025						1,000.000			1,000.000			250.000			250.000			1,000.000			1,000.000			750.000			750.000


			B.5			Thực hiện các dự án đầu tư												13,316,647.145			390,595.657			1,681,852.586			282,111.190			6,938,966.467			396,258.657			1,379,328.270			114,548.467


			I			Các hoạt động kinh tế												13,266,647.145			361,588.657			1,648,852.586			251,507.994			6,672,647.145			361,187.657			1,374,860.466			110,080.663


			I.1			Giao thông												13,224,000.000			335,787.657			1,638,933.916			247,588.324			6,630,000.000			335,386.657			1,352,979.136			88,199.333


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												50,000.000			50,000.000			16,091.520			16,091.520			50,000.000			50,000.000			33,908.480			33,908.480


						Dự án nhóm C


			1			Cải tạo, nâng cấp đường Bảo Toàn (huyện Bảo Lạc) - Đức Hạnh (huyện Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng			BLạc, BLâm			2022-2024			1576/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021			50,000.000			50,000.000			16,091.520			16,091.520			50,000.000			50,000.000			33,908.480			33,908.480


			(2)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												13,174,000.000			285,787.657			1,622,842.396			231,496.804			6,580,000.000			285,386.657			1,319,070.656			54,290.853


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn			Giai đoạn 1: 2020-2025; giai đoạn 2: sau năm 2025			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP; 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 của TTgCP			13,174,000.000			285,787.657			1,622,842.396			231,496.804			6,580,000.000			285,386.657			1,319,070.656			54,290.853


			I.2			Quy hoạch												26,147.145			13,900.000			1,800.000			400.000			26,147.145			13,900.000			13,500.000			13,500.000


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												26,147.145			13,900.000			1,800.000			400.000			26,147.145			13,900.000			13,500.000			13,500.000


						Dự án nhóm C


			1			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lạc			BLạc			2023-2024			1124/QĐ-UBND, ngày 09/5/2023			2,044.571			1,390.000			180.000			40.000			2,044.571			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			2			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bảo Lâm			BLâm			2023-2024			859/QĐ-UBND, ngày 7/6/2023			2,370.238			1,390.000			180.000			40.000			2,370.238			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			3			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hạ Lang			HL			2023-2024			1132/QĐ-UBND, ngày 08/6/2023			1,633.551			1,390.000			180.000			40.000			1,633.551			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			4			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng			HQ			2023-2024			658/QĐ-UBND, ngày 11/3/2023; 1776/QĐ-UBND, ngày 20/6/2023			3,203.907			1,390.000			180.000			40.000			3,203.907			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			5			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hòa An			HA			2023-2024			1078/QĐ-UBND, ngày 26/4/2023			2,646.788			1,390.000			180.000			40.000			2,646.788			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			6			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình			NB			2023-2024			1415/QĐ-UBND, ngày 31/5/2023			2,281.896			1,390.000			180.000			40.000			2,281.896			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			7			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quảng Hòa			QH			2023-2024			840/QĐ-UBND, ngày 10/5/2023; 1100/QĐ-UBND, ngày 206//2023			3,149.725			1,390.000			180.000			40.000			3,149.725			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			8			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An			TA			2023-2024			905/QĐ-UBND, ngày28/4/2023			2,249.940			1,390.000			180.000			40.000			2,249.940			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			9			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trùng Khánh			TK			2023-2024			301/QĐ-UBND, ngày 15/3/2023; 997/QĐ-UBND, ngày 25/4/2023			3,422.813			1,390.000			180.000			40.000			3,422.813			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			10			Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng			TPCB			2023-2024			758/QĐ-UBND, ngày 22/5/2023; 979/QĐ-UBND ngày 23/6/2023			3,143.716			1,390.000			180.000			40.000			3,143.716			1,390.000			1,350.000			1,350.000


			I.3			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản												16,500.000			11,901.000			8,118.670			3,519.670			16,500.000			11,901.000			8,381.330			8,381.330


			(1)			Dự án dự kiến hoàn thành  năm 2024												16,500.000			11,901.000			8,118.670			3,519.670			16,500.000			11,901.000			8,381.330			8,381.330


						Dự án nhóm C


			1			Các dự án thuộc đề án nông nghiệp thông minh												16,500.000			11,901.000			8,118.670			3,519.670			16,500.000			11,901.000			8,381.330			8,381.330


			1.1			Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng			HA			2022-2024			2700/QĐ-UBND, 31/12/2021; 1569/QĐ-UBND ngày 27/10/2022			16,500.000			11,901.000			8,118.670			3,519.670			16,500.000			11,901.000			8,381.330			8,381.330


			II			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật 												50,000.000			29,007.000			33,000.000			30,603.196			266,319.322			35,071.000			4,467.804			4,467.804


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												50,000.000			29,007.000			33,000.000			30,603.196			266,319.322			35,071.000			4,467.804			4,467.804


						Dự án nhóm C


			1			Xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			2022-2024			2235/QĐ-UBND; 22/11/2021; 1490/QĐ-UBND 17/10/2022			50,000.000			29,007.000			25,000.000			25,000.000			50,000.000			29,007.000			4,007.000			4,007.000


			2			Hỗ trợ đối ứng thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025																		8,000.000			5,603.196			216,319.322			6,064.000			460.804			460.804


			C 			Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết												59,600.000			35,000.000			16,428.698			16,428.698			59,600.000			35,000.000			14,620.454			13,500.000


			I			Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp												49,600.000			25,000.000			14,974.698			14,974.698			49,600.000			25,000.000			9,346.502			8,226.048


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												49,600.000			25,000.000			14,974.698			14,974.698			49,600.000			25,000.000			9,346.502			7,105.594


						Dự án nhóm C


			1			Trường tiểu học Quý Quân, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			HQ			2022-2024			2218/QĐ-UBND, 22/11/2021			5,000.000			5,000.000			900.000			900.000			5,000.000			5,000.000			4,100.000			4,100.000


			2			Trường tiểu học Dân Chủ, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			2022-2024			1785/QĐ-UBND, 30/9/2021			5,000.000			5,000.000			1,994.406			1,994.406


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
Điều chỉnh 2023 tăng thêm 1.144,406 trđ			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c giảm 2023			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c giảm 2023												


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
chuyển từ DA TTĐH GPMB Chu Trinh sang (19.000trđ+500trđ) + 295,262 trđ số cân đối của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX+2,275 trđ DA JICA-310 cua QH			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bổ sung tăng sau đ/c giảm 2023			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bổ sung tăng sau đ/c giảm 2023			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c tăng 2023 số vốn 2.295,262 trđ												


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
bsung danh mục sau đ/c giảm 2023 số vốn 3.300 trđ			5,000.000			5,000.000			3,005.594			3,005.594


			(2)			Dự án hoàn thành trước 31/12/2023												19,800.000			7,500.000			6,040.146			6,040.146			19,800.000			7,500.000			1,120.454			1,120.454


						Dự án nhóm C


			1			Trường Mầm non Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			2021-2023			2683/QĐ-UBND, 25/12/2020			8,900.000			3,500.000			2,780.146			2,780.146			8,900.000			3,500.000			561.999			561.999


			2			Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đức Xuân, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng			TA			2021-2023			2684/QĐ-UBND, 25/12/2020			10,900.000			4,000.000			3,260.000			3,260.000			10,900.000			4,000.000			558.455			558.455


			II			 Y tế, dân số và gia đình: 												10,000.000			10,000.000			1,454.000			1,454.000			10,000.000			10,000.000			5,273.952			5,273.952


			(1)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												10,000.000			10,000.000			1,454.000			1,454.000			10,000.000			10,000.000			5,273.952			5,273.952


			1			Trạm y tế xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			HA			2023-2025			4734/QĐ-UBND, 08/12/2022			5,000.000			5,000.000			1,000.000			1,000.000			5,000.000			5,000.000			2,400.000			2,400.000


			2			Trạm y tế xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			HA			2023-2025			4428/QĐ-UBND, 14/11/2022			5,000.000			5,000.000			454.000			454.000			5,000.000			5,000.000			2,873.952			2,873.952











&P/&N	



file:///C:/Users/cac%20Nghi%20quyet%20-%20Quyet%20dinh/2687%20QD%20UBND%20tinh.pdffile:///C:/Users/Pc1/Downloads/2023.T10-Hso%20xin%20y%20kien%20cua%20SKHDT/15%20NQ%20HDND.pdffile:///C:/Cac%20du%20an/CDT-Bo%20chi%20huy%20quan%20su%20tinh/Tru%20so%20Ban%20chi%20huy%20quan%20su%20Ha%20Quang/1.%20QĐ%203941%20.%2025.11.2023%20PD%20DỰ%20ÁN%20VÀ%20KHLCNT%20ĐỢT%201%20(HÀ%20QUẢNG).pdffile:///C:/Cac%20du%20an/QS%20phong%20thu/2399-QD%20SXD-Tieu%20doi%20dan%20quan%20xa%20Ly%20Quoc.pdffile:///C:/Cac%20du%20an/QS%20phong%20thu/2390-QD%20SXD%20-%20Tieu%20doi%20dan%20quan%20xa%20Cach%20Linh.pdf


3. NSTW trong nuoc-TTg


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 03


			KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Thời gian KC-HT			Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư									Năm 2023						Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023						Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025						Kế hoạch năm 2024						Ghi chú


															Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn NSTW			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn NSTW


																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn NSTW


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(16)			(17)			(19)


						TỔNG SỐ												16,472,705.757			4,856,792.413			2,508,572.587			1,289,160.413			3,284,163.931			1,791,448.535			9,433,292.344			4,725,232.000			1,957,428.656			1,254,320.000


			I			Quốc phòng												80,000.000			80,000.000			58,496.535			58,496.535			76,996.535			76,996.535			80,000.000			80,000.000			3,003.465			3,003.465


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												80,000.000			80,000.000			58,496.535			58,496.535			76,996.535			76,996.535			80,000.000			80,000.000			3,003.465			3,003.465


						Dự án nhóm B


			1			Đường giao thông đồn Biên phòng Cốc Pàng (155) ra các Mốc từ 520 đến 534			Huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm			2021-2024			889/QĐ-UBND, 28/5/2021 			80,000.000			80,000.000			58,496.535			58,496.535			76,996.535			76,996.535			80,000.000			80,000.000			3,003.465			3,003.465						4172.465


			II			Y tế, dân số và gia đình												180,000.000			120,000.000			50,000.000			50,000.000			50,829.000			50,829.000			120,000.000			120,000.000			58,171.000			58,171.000						3003.465


			(1)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												180,000.000			120,000.000			50,000.000			50,000.000			50,829.000			50,829.000			120,000.000			120,000.000			58,171.000			58,171.000						1169.000


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng mới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng			TPCB			2023-2026			 900/QĐ-UBND 31/5/2021; 1898/QĐ-UBND 13/10/2021; 31/QĐ-UBND 14/01/2022			180,000.000			120,000.000			50,000.000			50,000.000			50,829.000			50,829.000			120,000.000			120,000.000			58,171.000			58,171.000


Admin-SKH: Admin-SKH:
Thêm 20 tỷ so với p.án cũ


			III			Các hoạt động kinh tế												16,212,705.757			4,656,792.413			2,400,076.052			1,180,663.878			3,156,338.396			1,663,623.000			9,233,292.344			4,525,232.000			1,896,254.191			1,193,145.535


			III.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản												872,454.000			142,797.000			62,069.778			25,500.000			381,449.153			71,576.153			501,393.000			121,740.000			84,479.847			50,163.847


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												872,454.000			142,797.000			62,069.778			25,500.000			381,449.153			71,576.153			501,393.000			121,740.000			84,479.847			50,163.847


						Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng			Hà Quảng, Thạch An, Nguyên Bình			2018-2024			698/QĐ-UBND 19/5/2017; 1883/QĐ-TTg  10/11/2021; 938/QĐ-UBND 27/7/2022			812,454.000			82,797.000			50,069.778


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
sửa logic sau đ/c 2023 số 4.768 trđ			13,500.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c giảm 4.768 trđ			365,445.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c logic sau đ/c giảm 2023 số 4.768 trđ			55,572.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c giảm 4.768 trđ			441,393.000			61,740.000			40,484.000			6,168.000


Admin-SKH: Admin-SKH:
2023 đ/c giảm 4.768 trđ
bố trị lại năm 2024


			2			Bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025			Tỉnh Cao Bằng			2021-2024			2473/QĐ-UBND 09/12/2020			60,000.000			60,000.000			12,000.000			12,000.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c 18.000 trđ			16,004.153			16,004.153			60,000.000			60,000.000			43,995.847			43,995.847


			III.2			Công nghiệp												180,000.000			180,000.000			75,000.000			75,000.000			116,995.847			116,995.847			180,000.000			180,000.000			63,004.153			63,004.153


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												180,000.000			180,000.000			75,000.000			75,000.000			116,995.847			116,995.847			180,000.000			180,000.000			63,004.153			63,004.153


						Dự án nhóm B																								- 0			- 0


			1			Dự án cấp điện cho các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng			Tỉnh Cao Bằng			2021-2024			854/QĐ-UBND 26/5/2021			180,000.00			180,000.000			75,000.000			75,000.000			116,995.847			116,995.847			180,000.000			180,000.000			63,004.153			63,004.153


			III.3			Giao thông												14,950,251.757			4,123,995.413			2,178,006.274			995,163.878			2,537,884.396			1,355,042.000			8,341,899.344			4,013,492.000			1,682,207.191			1,013,414.535


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												979,352.413			869,352.413			395,163.878			335,163.878			748,392.000			688,392.000			965,000.000			855,000.000			166,608.000			166,608.000


						Dự án nhóm B


			1			Cầu Bản Đe (Sông Gâm) và đường kết nối Quốc lộ 34 - xã Quảng Lâm, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm			Tỉnh Cao Bằng			2021-2024			892/QĐ-UBND ngày 30/5/2021			80,000.000			80,000.000			47,500.000			47,500.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c tăng 2.000 trđ			73,400.000			73,400.000			80,000.000			80,000.000			6,600.000			6,600.000


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2024 đ/c giảm 2.000 trđ do đc bsung trong năm 2023


			2			Cải tạo, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng			huyện Hà Quảng, Huyện Hòa An			2021-2024			891/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; 1242/QĐ-UBND ngày 15/7/2021			350,000.000			280,000.000			173,992.000			113,992.000			241,992.000			181,992.000			350,000.000			280,000.000			98,008.000			98,008.000


			3			Cải tạo, nâng cấp đường GT Chu Trinh (TPCB)- Hồng Nam (huyện Hòa An)			huyện Hòa An, thành phố Cao Bằng			2021-2024			895/QĐ-UBND ngày 30/5/2021; 1901/QĐ-UBND ngày 14/10/2021			120,000.000			80,000.000			24,046.044			24,046.044


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c giảm 15.008 trđ			74,992.000			74,992.000			120,000.000			80,000.000			5,008.000			5,008.000


			4			Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Nà Pồng - Đức Hạnh (Cầu qua sông Gâm), huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng			Huyện Bảo Lâm			2020-2024			2672/QĐ-UBND ngày 25/12/2020; 2568/QĐ-UBND ngày 28/12/2021			249,352.413			249,352.413			44,662.878			44,662.878			192,000.000			192,000.000			235,000.000			235,000.000			43,000.000			43,000.000


			5			Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 205			Huyện Quảng Hòa			2021-2024			2466/QĐ-UBND ngày 09/12/2020; 890/QĐ-UBND ngày 30/5/2021			180,000.000			180,000.000			104,962.956			104,962.956


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c giảm 13.992
bổ sung vào năm 2024
đủ trung hạn, trong thời gian t.hiện dự án 			166,008.000			166,008.000			180,000.000			180,000.000			13,992.000			13,992.000


			(2)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												13,970,899.344			3,254,643.000			1,782,842.396			660,000.000			1,789,492.396			666,650.000			7,376,899.344			3,158,492.000			1,515,599.191			845,806.535


						Dự án nhóm B


			1			Đường tránh thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng			Huyện Hòa An			2023-2026			1234/QĐ-UBND, 15/7/2021; 21/NQ-HĐND, 25/05/2022
1667/QĐ-UBND
15/11/2022			196,943.000			196,943.000


Admin-SKH: Admin-SKH:
Điều chỉnh cơ cấu vốn tại NQ21/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 và QĐ 1667/QĐ-UBND ngày 15/11/2022																								


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2024 đ/c giảm 2.000 trđ do đc bsung trong năm 2023			50,000.000			50,000.000			52,000.000			52,000.000			196,943.000			100,792.000			25,000.000			25,000.000


			2			Đường tránh thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa 			Huyện Quảng Hòa			2022-2025			1235/QĐ-UBND, 15/7/2021
1666/QĐ-UBND
15/11/2022			200,000.000			200,000.000


Admin: Admin:sl CŨ 150			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
sửa logic sau đ/c 2023 số 4.768 trđ			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c giảm 4.768 trđ																		


Admin-SKH: Admin-SKH:
Thêm 20 tỷ so với p.án cũ			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
đ/c logic sau đ/c giảm 2023 số 4.768 trđ			


Huy Nguyễn: Huy Nguyễn:
2023 đ/c 18.000 trđ			55,000.000			55,000.000			56,900.000			56,900.000			200,000.000			200,000.000			40,528.535			40,528.535


			3			Đường tránh thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng			Huyện Hà Quảng			2022-2025			1236/QĐ-UBND, 15/7/2021
1665/QĐ-UBND
15/11/2022			200,000.000			200,000.000			50,000.000			50,000.000			52,250.000			52,250.000			200,000.000			200,000.000			51,000.000			51,000.000


			4			Đường từ xã Sơn Lập (Bảo Lạc) - xã Yên Thổ (Bảo Lâm), tỉnh Cao Bằng			Huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm			2023-2026			893/QĐ-UBND
30/5/2021
1243QĐ-UBND
15/7/2021
539/QĐ-UBND
17/5/2023			199,956.344			157,700.000			5,000.000			5,000.000			5,500.000			5,500.000			199,956.344			157,700.000			80,000.000			55,161.000


			5			Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng  (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư			Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn			Giai đoạn 1: 2020-2025; giai đoạn 2: sau năm 2025			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP; 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 của TTgCP			13,174,000.000			2,500,000.000			1,622,842.396			500,000.000			1,622,842.396			500,000.000			6,580,000.000			2,500,000.000			1,319,070.656			674,117.000


			(3)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư												170,000.000			170,000.000			0.000			0.000			0.000			0.000			42,935.000			42,935.000			1,000.000			1,000.000


			1			Đường giao thông thị trấn Nước Hai (Hòa An) - Nà Bao (Nguyên Bình)			Huyện Hòa An, huyện Nguyên Bình			2025-2028			1237/QĐ-UBND
15/7/2021			170,000.000			170,000.000															42,935.000			42,935.000			1,000.000			1,000.000


			III.4			Khu công nghiệp và khu kinh tế												100,000.000			100,000.000			40,000.000			40,000.000			44,509.000			44,509.000			100,000.000			100,000.000			32,063.000			32,063.000


			(1)			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024												100,000.000			100,000.000			40,000.000			40,000.000			44,509.000			44,509.000			100,000.000			100,000.000			32,063.000			32,063.000


						Dự án nhóm B																								- 0			- 0


			1			Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường giao thông)			Huyện Trùng Khánh			2022-2025			1833/QĐ-UBND; 9/12/2022 			100,000.000			100,000.000			40,000.000			40,000.000			44,509.000			44,509.000			100,000.000			100,000.000			32,063.000			32,063.000


			III.5			Cấp nước, thoát nước												110,000.000			110,000.000			45,000.000			45,000.000			75,500.000			75,500.000			110,000.000			110,000.000			34,500.000			34,500.000


			(1)			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024												110,000.000			110,000.000			45,000.000			45,000.000			75,500.000			75,500.000			110,000.000			110,000.000			34,500.000			34,500.000


						Dự án nhóm B


			1			Cấp nước sinh hoạt một số xã vùng cao tỉnh Cao Bằng			Tỉnh Cao Bằng			2021-2024			873/QĐ-UBND ngày 28/5/2021; 2646/QĐ-UBND ngày 31/12/2021			110,000.000			110,000.000			45,000.000			45,000.000			75,500.000			75,500.000			110,000.000			110,000.000			34,500.000			34,500.000















































&P/&N	






4.NSTW ODA


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 04


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Mã dự án			Nhà tài trợ			Ngày ký kết hiệp định			Ngày kết thúc Hiệp định			Quyết định đầu tư																								Năm 2023																																																												Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025															Kế hoạch năm 2024															Ghi chú


																					Số quyết định 			TMĐT 																					Kế hoạch 															Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 30/6/2023															Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 30/9/2023															Ước giải ngân kế hoạch năm 2023 từ 01/01/2023 đến 31/01/2024


																								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: 																		Tổng số			Trong đó: 												Tổng số			Trong đó: 												Tổng số			Trong đó: 												Tổng số			Trong đó: 												Tổng số			Trong đó: 												Tổng số			Trong đó: 


																											Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)															Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại						Vốn đối ứng nguồn NSTW						Vốn nước ngoài (vốn NSTW) 			Vay lại


																																																Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước												Tổng số			Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước


																											Tổng số			Trong đó: vốn NSTW			Tính bằng nguyên tệ (1000 USD)			Quy đổi ra tiền Việt


																																				Tổng số			Trong đó:


																																							Đưa vào cân đối NSTW			Vay lại


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45


						TỔNG SỐ																		1,124,110.000			410,168.000			82,797.000			0.000			713,942.000			602,975.000			110,967.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483			0.000			2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400			0.000			8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000			0.000			29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000


			A			VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC																		1,124,110.000			410,168.000			82,797.000			0.000			713,942.000			602,975.000			110,967.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483			0.000			2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400			0.000			8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000			0.000			29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000


			I			Các hoạt động kinh tế																		1,124,110.000			410,168.000			82,797.000						713,942.000			602,975.000			110,967.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483						2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400						8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000


			I.1			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và hải sản																		812,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483						2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400						8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000


			(1)			Dự án dự kiến hoàn thành  năm 2024																		812,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483						2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400						8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000


			a			Dự án nhóm B


			1			Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng			7615671			IFAD			2018			2024			698/QĐ-UBND 19/5/2017; 1883/QĐ-TTg  10/11/2021; 938/QĐ-UBND 27/7/2022			812,454.000			336,454.000			82,797.000						476,000.000			387,677.000			88,323.000			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			5,907.282			3,061.483						2,561.219			284.580			16,451.333			5,480.400						8,736.000			2,234.933			54,837.778			18,268.000						29,120.000			7,449.778			441,393.000			61,740.000						299,405.000			68,224.000			40,484.000			6,168.000						23,180.000			2,576.000
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P/&N	






5. CT MTQG


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 05


			KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 									Kế hoạch vốn năm 2023									Lũy kế vốn đầu tư đã bố trí đến hết năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Ghi chú


									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


												Vốn đầu tư									Vốn đầu tư									Vốn đầu tư									Vốn đầu tư


												NSTW			NSĐP						NSTW			NSĐP						NSTW			NSĐP						NSTW			NSĐP


			1			2			3			4			5			7			8			9			23			24			25			27			28			29			31


						TỔNG CỘNG			4,959,596			4,706,217			253,379			2,454,820			1,158,344			79,579			4,124,193			2,393,462			77,612			1,271,679			1,271,679			- 0


			1			Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			2,815,606			2,679,114			136,492			1,570,185			656,800			59,446			2,397,981			1,172,522			59,446			775,172			775,172


			2			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững			1,725,159			1,631,743			93,416			797,515			441,554			1,967			1,394,481			937,260			- 0			440,677			440,677			- 0


			3			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			- 0			395,360			23,471			87,120			59,990			18,166			331,731			283,680			18,166			55,830			55,830			- 0





&P/&N	






6. Tăng thu,đất,s.xếp,h.phapk


			Tỉnh Cao Bằng


			Biểu số 06


			KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC NĂM 2024


			(Kèm theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)


			Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Chủ đầu tư			Kiểu DA			Mã dự án			Địa điểm XD			Năng lực thiết kế			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									Kế hoạch năm 2023						Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2023						Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025						Kế hoạch năm 2024						Ghi chú


																											Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT 


																														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn đầu tư bổ sung từ NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn đầu tư bổ sung từ NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn đầu tư bổ sung từ NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn đầu tư bổ sung từ NSĐP			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: Vốn đầu tư bổ sung từ NSĐP








			1			2									3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			20


						TỔNG SỐ																								26,133,913.000			1,651,510.338			3,324,969.256			744,387.566			3,307,969.256			747,387.566			26,205,150.322			4,450,926.679			2,818,603.848			171,962.536


			A			Nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm nguồn thu sử dụng đất)																								25,841,183.000			1,408,880.338			3,313,284.792			732,703.102			3,293,284.792			732,703.102			26,095,503.322			4,392,279.679			2,774,641.312			128,000.000


			A1			Bố trí cho các huyện, thành phố theo tỷ lệ để lại của các nguồn thu																														33,600.000			33,600.000			33,600.000			33,600.000			221,084.000			221,084.000			30,000.000			30,000.000


			A.2			Phân bổ cho các ngành, lĩnh vực 																								25,841,183.000			1,408,880.338			3,279,684.792			699,103.102			3,259,684.792			699,103.102			25,874,419.322			4,171,195.679			2,744,641.312			98,000.000


			I			An ninh và trật tự, an toàn xã hội																								405,000.000			112,000.000			20,300.000			10,300.000			300.000			10,300.000			405,000.000			112,000.000			41,500.000			27,500.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2024																								393,000.000			100,000.000			20,000.000			10,000.000			- 0			10,000.000			393,000.000			100,000.000			34,000.000			20,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng			Công an tỉnh			CT												2022-2025			3957/QĐ-BCA-H02 ngày 31/5/2022			393,000.000			100,000.000			20,000.000			10,000.000						10,000.000			393,000.000			100,000.000			34,000.000			20,000.000


			(2)			Danh mục dự án dự kiến khởi công mới																								12,000.000			12,000.000			300.000			300.000			300.000			300.000			12,000.000			12,000.000			7,500.000			7,500.000


						Dự án nhóm C


			1			02 dự án có tính chất mật			Công an tỉnh			CBĐT												2023-2025						12,000.000			12,000.000			300.000			300.000			300.000			300.000			12,000.000			12,000.000			7,500.000			7,500.000


			II			Bảo vệ môi trường																								40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			5,000.000


			II.1			Môi trường																								40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			5,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			5,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Xử lý chất thải của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng			Sở Y tế			KCM						Thành phố, Hà Quảng, Quảng Hòa,  Bảo Lạc, Hạ Lang,Nguyên Bình, Bảo  Lâm, Hòa An						2023-2025			2190/QĐ-UBND, 18/11/2021; 20/NQ-HĐND, 25/5/2022			40,000.000			20,000.000			1,000.000			500.000			1,000.000			500.000			40,000.000			20,000.000			15,000.000			5,000.000


			III			Các hoạt động kinh tế																								25,114,000.000			1,043,797.338			3,250,684.792			680,603.102			3,250,684.792			680,603.102			25,114,000.000			3,812,488.946			2,648,141.312			25,500.000


			(III.1)			Dự án tái định cư, ổn định dân cư																								12,568,000.000			527,898.669			1,627,842.396			340,301.551			1,627,842.396			340,301.551			12,568,000.000			1,912,244.473			1,329,070.656			5,000.000


			(1)			Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư																								22,000.000			12,000.000			5,000.000			- 0			5,000.000			- 0			22,000.000			12,000.000			10,000.000			5,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng			UBND huyện Bảo Lâm			HT 2023						Quảng Hòa						2023-2025			18/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 của HĐND tỉnh			22,000.000			12,000.000			5,000.000						5,000.000			- 0			22,000.000			12,000.000			10,000.000			5,000.000


			(III.2)			Giao thông																								12,546,000.000			515,898.669			1,622,842.396			340,301.551			1,622,842.396			340,301.551			12,546,000.000			1,900,244.473			1,319,070.656			20,500.000


			(1)			Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024																								60,000.000			20,000.000			- 0			- 0			45,000.000			15,000.000			60,000.000			20,000.000			5,000.000			5,000.000


						Dự án nhóm C


			1			Đường nội thị thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng												Thạch An						2022-2024			1378/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021; số 2278/QĐ-UBND ngày 26/11/2021			60,000.000			20,000.000			- 0			- 0			45,000.000			15,000.000			60,000.000			20,000.000			5,000.000			5,000.000


			(2)			Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																																																			15,500.000


						Dự án nhóm A


			1			Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  theo hình thức đối tác công tư			Ban GT			KCM									115 Km đường cao tốc			GĐ 1: 2020-2024; GĐ 2: sau năm 2025			 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của TTgCP; 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023 của TTgCP; 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023			12,546,000.000			515,898.669			1,622,842.396			340,301.551			1,622,842.396			340,301.551			12,546,000.000			1,900,244.473			1,319,070.656			15,500.000


			IV			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																		- 0			- 0			282,183.000			233,083.000			7,700.000			7,700.000			7,700.000			7,700.000			315,419.322			226,706.733			40,000.000			40,000.000


			(1)			Vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia																														7,700.000			7,700.000			7,700.000			7,700.000			216,319.322			176,706.733			30,000.000			30,000.000


			(2)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																								282,183.000			233,083.000			- 0			- 0			- 0			- 0			99,100.000			50,000.000			10,000.000			10,000.000


						Dự án nhóm B


			1			Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, TPCB			UBND Thành phố			CT						TPCB						2022-2025			182/QĐ-UBND ngày 24/02/2023			282,183.000			233,083.000			- 0			- 0			- 0			- 0			99,100.000			50,000.000			10,000.000			10,000.000


			B			Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh																								10,547.000			9,547.000			1,684.464			1,684.464			4,684.464			4,684.464			10,547.000			9,547.000			4,862.536			4,862.536


			I			Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội																								10,547.000			9,547.000			1,684.464			1,684.464			4,684.464			4,684.464			10,547.000			9,547.000			4,862.536			4,862.536


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																								10,547.000			9,547.000			1,684.464			1,684.464			4,684.464			4,684.464			10,547.000			9,547.000			4,862.536			4,862.536


						Dự án nhóm C


			2			Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng			UBND Thành phố			CT												2022-2024			số 4065/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thành phố			10,547.000			9,547.000			1,684.464			1,684.464			4,684.464			4,684.464			10,547.000			9,547.000			4,862.536			4,862.536


			C			Nguồn thu hợp pháp khác																								282,183.000			233,083.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			99,100.000			49,100.000			39,100.000			39,100.000


			I			Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật																								282,183.000			233,083.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			99,100.000			49,100.000			39,100.000			39,100.000


			(1)			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024																								282,183.000			233,083.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			99,100.000			49,100.000			39,100.000			39,100.000


						Dự án nhóm B


			1			Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, TPCB			UBND Thành phố			CT						TPCB						2022-2025			182/QĐ-UBND ngày 24/02/2023			282,183.000			233,083.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			10,000.000			99,100.000			49,100.000			39,100.000			39,100.000







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	






Sheet1


			Tăng thu


			2021			12,030.000


			2022			140,586.000


			2023			450,000.000


			Nguồn 167


			2021			72,495.587


			2022			137,100.000


			2023			32,600.000











