	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1325/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 20 tháng 08 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH: CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2004;
Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 71/BC-STC ngày 12 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
1. Tên dự án: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bắc Kạn.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Bắc Kạn.
3. Địa điểm xây dựng: Thị xã Bắc Kạn.
4. Thời gian khởi công: Tháng 11/2005.
5. Thời gian hoàn thành: Ngày 30/12/2009.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán
	Phải thanh toán

	- Vốn Ngân sách NN
	6.237.802.000
	5.944.741.000
	293.061.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	6.384.840.000
	6.237.802.000

	- Xây lắp
	5.192.758.000
	5.127.290.000

	- Thiết bị
	828.000.000
	826.725.000

	- Chi phí XDCB khác
	364.082.000
	283.787.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	6.237.802.000
	 
	 
	 

	1. Tài sản cố định
	6.237.802.000
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng vốn Ngân sách Nhà nước với tổng giá trị là 6.237.802.000 đồng.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/06/2013:
Số vốn đã thanh toán: 5.944.741.000 đồng.
Nợ phải thu: 6.878.000 đồng.
Nợ phải trả: 299.939.000 đồng.
Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn NSNN là 6.237.802.000 đồng.
3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ, thu hồi khoản trả vượt và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Triệu Đức Lân


 
PHỤ LỤC
CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 1325/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	STT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị QT
	Giá trị đã thanh toán
	Công nợ tính đến ngày 30/06/2013
	Công nợ tính đến ngày 30/06/2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả
	

	I
	Xây lắp
	 
	5.127.290.000
	4.953.246.000
	-
	174.044.000
	 

	1
	Công ty TNHH TM Thanh Long
	Nhà thầu xây lắp
	4.986.980.000
	4.843.246.000
	 
	 
143.734.000
	 

	2
	Công ty CP Vật liệu Cao Bằng
	XL đường dây và TBA
	140.310.000
	110.000.000
	 
	30.310.000
	 

	II
	Thiết bị
	 
	826.725.000
	826.725.000
	-
	-
	 

	1
	Công ty CP Thiên Trường
	Thiết bị y tế
	506.850.000
	506.850.000
	 
	-
	 

	2
	Doanh nghiệp TN nội thất Sen Tuấn
	Thiết bị nội thất
	319.875.000
	319.875.000
	 
	-
	 

	III
	Quản lý dự án
	 
	56.763.000
	39.147.000
	 
-
	17.616.000
	 

	1
	Trung tâm PCB xã hội
	Quản lý dự án
	56.763.000
	39.147.000
	-
	17.616.000
	 

	IV
	Tư vấn
	 
	184.436.000
	109.462.000
	(6.878.000)
	81.852.000
	 

	1
	Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
	Lập HS TKKT - DT
	100.856.000
	83.000.000
	 
	17.856.000
	 

	2
	Điện lực Bắc Kạn
	Lập TK - DT bổ sung
	3.107.000
	-
	 
	3.107.000
	 

	3
	Ban QLDA chuyên ngành XD - Sở XD
	Lập hồ sơ mời thầu
	4.584.000
	11.462.000
	(6.878.000)
	 
	 

	4
	Công ty CP Kiến trúc Bắc Kạn
	Giám sát KTTC
	75.889.000
	15.000.000
	 
	60.889.000
	 

	V
	Chi khác
	 
	42.588.000
	16.161.000
	-
	26.427.000
	 

	1
	Bảo Việt Bắc Kạn
	Bảo hiểm công trình
	16.161.000
	16.161.000
	 
	-
	 

	2
	Sở Xây dựng Bắc Kạn
	Thẩm tra TKTC - DT
	4.284.000
	-
	 
	4.284.000
	 

	3
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra QT
	22.143.000
	-
	 
	22.143.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	6.237.802.000
	5.944.741.000
	(6.878.000)
	299.939.000
	 


 
