	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1657/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 09 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QL279 ĐOẠN NỐI QL3 VỚI QL279 ĐỊA PHẬN THỊ TRẤN NÀ PHẶC, HUYỆN NGÂN SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tiểu dự án giải phóng mặt bằng QL279 địa phận tỉnh Bắc Kạn, thuộc dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 89/BC-STC ngày 30/9/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
- Tên dự án: Giải phóng mặt bằng QL279 đoạn nối QL3 với QL279 địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 6, Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2, địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.
- Thời gian: Khởi công 8/2009; Hoàn thành 11/2011.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
	Nguồn vốn
	Giá trị được duyệt (đồng)
	Thực hiện (đồng)
	Thực hiện (đồng)

	
	
	Đã thanh toán
	Còn lại

	Trái phiếu Chính phủ
	2.748.082.000
	2.663.225.000
	84.857.000


2. Chi phí đầu tư:
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt (đồng)
	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

	Tổng số
	2.834.580.383
	2.748.082.000

	Giải phóng mặt bằng
	2.037.325.000
	2.037.325.000

	Xây dựng
	637.161.511
	636.489.000

	Chi phí Ban QLDA
	14.204.466
	10.827.000

	Chi phí tư vấn
	81.681.165
	55.901.000

	Chi phí khác
	12.340.924
	7.540.000

	Thu hồi
	-2.080.671
	 

	Dự phòng
	53.947.988
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
	Nội dung
	Công trình giao cho đơn vị khác quản lý
	Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế (đồng)
	Quy đổi (đồng)

	Tài sản cố định
	2.748.082.000
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án là:
	Nguồn vốn
	Giá trị (đồng)

	Trái phiếu Chính phủ
	2.748.082.000


- Tổng các khoản công nợ:
+ Số đã trả: 2.663.225.000 đồng.
+ Số phải trả: 84.857.000 đồng.
(Chi tiết tình hình công nợ theo phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 89/BC-STC ngày 30/9/2013 của Sở Tài chính).
- Ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2, địa phận thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn có trách nhiệm báo cáo chủ đầu tư để tổng hợp vào giá trị tài sản sau khi dự án kết thúc và giao cho các đơn vị sử dụng quản lý theo quy định.
2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốn còn thiếu để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.
- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Trưởng ban Quản lý Tiểu dự án GPMB Quốc lộ 279 đoạn nối QL3 với QL2 địa phận thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải


 
 
 
