	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 183/NQ-HĐND
	Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 5401/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:
a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 30 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 168.196 triệu đồng, gồm:
- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (10 dự án);
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (02 dự án);
- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (18 dự án);
- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (số vốn chưa phân bổ).
b) Bổ sung kế hoạch vốn cho 19 dự án, tổng số vốn bổ sung 168.196 triệu đồng; gồm:
- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (07 dự án);
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (03 dự án);
- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (08 dự án);
- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (01 dự án).
2. Điều chỉnh, bổ sung hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thực hiện trong năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:
a) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh (được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh):
- Điều chỉnh tổng số vốn: Từ 290.219 triệu đồng thành 283.960 triệu đồng.
- Điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất: Từ 83.168 triệu đồng thành 81.918 triệu đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh từ 4.269 triệu đồng thành 3.019 triệu đồng).
- Điều chỉnh nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: Từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng).
b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 15 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 32.699 triệu đồng, gồm:
- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (06 dự án);
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (07 dự án);
- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (02 dự án).
c) Bổ sung kế hoạch vốn cho 31 dự án, tổng số vốn bổ sung 32.699 triệu đồng; gồm:
- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (10 dự án);
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (20 dự án);
- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (01 dự án). (Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	 
	CHỦ TỊC




Trần Đức Quận


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023
	Số vốn đề nghị điều chỉnh giảm
	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NST
	90% NST
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	3.213.554
	2.420.886
	1.845.250
	489.921
	200.895
	289.026
	 
	 

	A
	Kế hoạch vốn năm 2023
	 
	2.600.937
	1.808.269
	1.280.259
	439.150
	168.196
	270.954
	 
	 

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	444.446
	444.446
	404.485
	124.520
	33.015
	91.505
	 
	 

	1
	Hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh.
	Đạ Tẻh
	60.000
	60.000
	54.000
	23.500
	7.500
	16.000
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh một số hướng tuyến nên không có khối lượng giải ngân

	2
	Đường vành đai ven sông Đồng Nai
	Cát Tiên
	40.000
	40.000
	36.000
	13.000
	5.400
	7.600
	UBND huyện Cát Tiên
	Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh hướng tuyến

	3
	Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	79.120
	79.120
	71.208
	5.640
	4.000
	1.640
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành

	4
	Duy tu sửa chữa đường liên xã Tân Hội - Tân Thành, huyện Đức Trọng
	Đức Trọng
	22.500
	22.500
	20.250
	2.250
	965
	1.285
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	5
	Đường trục xã Phú Hội đi Tân Hội huyện Đức Trọng
	Đức Trọng
	24.000
	24.000
	21.600
	9.100
	1.120
	7.980
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	6
	Đường thôn 4 xã Đạ P'loa đi khu sản xuất Đá Bàn, huyện Đạ Huoai
	Đạ Huoai
	35.004
	35.004
	31.504
	9.460
	4.230
	5.230
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành

	7
	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay 3 tháng 4 đến Hà Huy Tập)
	Đà Lạt
	47.300
	47.300
	42.570
	15.070
	3.000
	12.070
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành

	8
	Xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả sạt lở tại khu vực đầu đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	44.839
	44.839
	44.839
	18.000
	3.800
	14.200
	UBND thành phố Đà Lạt
	Dự án hoàn thành

	9
	Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn Di Linh: thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hoà - Hoà Trung huyện Di Linh
	Di Linh
	56.900
	56.900
	51.210
	25.200
	2.000
	23.200
	UBND huyện Di Linh
	Vướng công tác GPMB

	10
	Nâng cấp đường liên xã Hoà Ninh - Hoà Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc KQH Hoà Ninh huyện Di Linh
	Di Linh
	34.783
	34.783
	31.305
	3.300
	1.000
	2.300
	UBND huyện Di Linh
	Dự án hoàn thành

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	153.000
	153.000
	137.700
	35.290
	28.728
	6.562
	 
	 

	1
	Xây dựng Đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	99.000
	99.000
	89.100
	13.690
	7.200
	6.490
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Dự án hoàn thành

	2
	Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	54.000
	54.000
	48.600
	21.600
	21.528
	72
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Vướng công tác GPMB

	III
	Nguồn xổ số kiến thiết
	 
	2.003.491
	1.210.823
	738.074
	212.440
	102.328
	110.112
	 
	 

	1
	Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)
	Các huyện
	1.159.442
	396.774
	 
	20.000
	14.845
	5.155
	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
	Dự kiến thời gian đấu thầu tư vấn quốc tế kéo dài 06 tháng (tính từ Quý III năm 2022), do đó dự kiến không giải ngân hết vốn năm 2023

	2
	Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	24.500
	24.500
	24.500
	1.800
	1.773
	27
	UBND huyện Lâm Hà
	Dự án hoàn thành

	3
	Trường TH Nam Ban 1, Trường THCS Tân Thanh, Trường Mầm non 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	29.800
	29.800
	29.800
	1.800
	1.242
	558
	UBND huyện Lâm Hà
	Dự án hoàn thành

	4
	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	30.000
	 
	 
	14.710
	799
	13.911
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Dự án hoàn thành

	5
	Nâng cấp mở rộng đường từ đường ĐT 721 vào thôn Sơn Thủy và Hương Thanh, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	47.615
	47.615
	42.854
	9.850
	6.200
	3.650
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Dự án hoàn thành

	6
	Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	43.391
	43.391
	39.052
	14.000
	13.895
	105
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Vướng công tác GPMB

	7
	Kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh đoạn từ cầu Sắt Đạ Tẻh đến đường ĐT 721, xã Đạ Kho huyện Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	29.500
	29.500
	26.550
	4.050
	1.500
	2.550
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Dự án hoàn thành

	8
	Nâng cấp đường vào hồ ĐăkLô huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	18.686
	18.686
	16.817
	2.300
	600
	1.700
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành

	9
	Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	138.220
	138.220
	124.398
	40.000
	30.000
	10.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Vướng công tác GPMB

	10
	Xây dựng đường liên xã từ thôn Đà Griềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng
	Đức Trọng
	45.000
	45.000
	40.500
	9.000
	2.000
	7.000
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	11
	Xây dựng hoàn chỉnh 2 trường Tiểu học: Tân Hội, Bồng Lai
	Đức Trọng
	24.700
	24.700
	22.230
	730
	730
	-
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	12
	Xây dựng đường vào khu dân cư: Phú An, xã Phú Hội; làng nghề thổ cẩm Đa Ra Hoa, Hiệp An, huyện Đức Trọng
	Đức Trọng
	29.000
	29.000
	26.100
	6.600
	2.615
	3.985
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	13
	Xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn nối từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh)
	Đức Trọng
	70.000
	70.000
	63.000
	8.000
	3.700
	4.300
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	14
	Xây dựng trường Tiểu học Đà Loan huyện Đức Trọng
	Đức Trọng
	23.000
	23.000
	20.700
	1.100
	330
	770
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	15
	Đầu tư công viên Yersin (giai đoạn 3)
	Đà Lạt
	169.187
	169.187
	152.268
	30.000
	8.099
	21.901
	UBND thành phố Đà Lạt
	Vướng công tác GPMB

	16
	Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung
	Di Linh
	27.000
	27.000
	24.300
	8.000
	2.000
	6.000
	UBND huyện Di Linh
	Vướng công tác GPMB

	17
	Đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng huyện Di Linh
	Di Linh
	49.500
	49.500
	44.550
	25.500
	5.000
	20.500
	UBND huyện Di Linh
	Vướng công tác GPMB

	18
	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	44.950
	44.950
	40.455
	15.000
	7.000
	8.000
	UBND huyện Lâm Hà
	Dự kiến không giải ngân hết vốn

	IV
	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ
	 
	0
	0
	0
	66.900
	4.125
	62.775
	 
	 

	 
	Số vốn chưa phân bổ
	 
	 
	 
	 
	66.900
	4.125
	62.775
	Chưa phân bổ
	 

	B
	Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023
	 
	612.617
	612.617
	564.991
	50.771
	32.699
	18.072
	 
	 

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	218.486
	218.486
	202.337
	22.687
	13.010
	9.677
	 
	 

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất lúa ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Cát Tiên
	Cát Tiên
	14.000
	14.000
	14.000
	654
	654
	-
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Dự án hoàn thành

	2
	Kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Phù Mỹ huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	13.000
	13.000
	13.000
	556
	556
	-
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Dự án hoàn thành

	3
	Đường nội thị thị trấn Phước Cát
	Cát Tiên
	30.000
	30.000
	30.000
	2.831
	2.000
	831
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành

	4
	Nâng cấp đường Đinh Công Tráng, thị trấn Đạ M'ri)
	Đạ Huoai
	37.627
	37.627
	33.864
	2.142
	1.800
	342
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành

	5
	Đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện Đơn Dương
	Đơn Dương
	43.859
	43.859
	39.473
	8.745
	3.000
	5.745
	UBND huyện Đơn Dương
	Dự án hoàn thành

	6
	Xây dựng hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng (giai đoạn 1)
	Lạc Dương
	80.000
	80.000
	72.000
	7.759
	5.000
	2.759
	UBND huyện Lạc Dương
	Dự án hoàn thành

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	343.081
	343.081
	314.259
	25.046
	18.663
	6.383
	 
	 

	1
	Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	43.391
	43.391
	39.052
	3.019
	1.657
	1.362
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Điều chỉnh giảm số vốn được kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023: từ 4.269 trđ thành 3.019 trđ (dự án vướng GPMB)

	2
	Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh
	Đạ Tẻh
	54.000
	54.000
	48.600
	4.184
	1.784
	2.400
	UBND huyện Đạ Tẻh
	Vướng công tác GPMB

	3
	Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	79.120
	79.120
	71.208
	5.632
	5.000
	632
	UBND huyện Cát Tiên
	Dự án hoàn thành

	4
	Xây dựng đường từ Điện Biên Phủ nối đường vào Hồ Đạ Li Ong (Đường số 14) (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)
	Đạ Huoai
	39.555
	39.555
	35.600
	19
	19
	-
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành

	5
	Xây dựng đường Ngô Quyền đoạn từ Quốc lộ 20 đến đường Nguyễn Tri Phương (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)
	Đạ Huoai
	12.857
	12.857
	12.857
	3
	3
	-
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành

	6
	Đường Mađaguôi đi Đạ Oai (Đường ĐH 5) huyện Đạ Huoai
	Đạ Huoai
	72.158
	72.158
	64.942
	3.800
	3.200
	600
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án hoàn thành

	7
	Xây dựng đường trục xã từ Quốc lộ 20 đi Tân Phú, xã Ninh Gia
	Đức Trọng
	42.000
	42.000
	42.000
	8.389
	7.000
	1.389
	UBND huyện Đức Trọng
	Dự án hoàn thành

	III
	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	 
	51.050
	51.050
	48.395
	3.038
	1.026
	2.012
	 
	 

	1
	Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	24.500
	24.500
	24.500
	26
	26
	-
	UBND huyện Lâm Hà
	Dự án hoàn thành

	2
	Nâng cấp một số tuyến đường huyện Lạc Dương
	Lạc Dương
	26.550
	26.550
	23.895
	3.012
	1.000
	2.012
	UBND huyện Lạc Dương
	Dự án hoàn thành


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế NST bố trí đến hết năm 2022
	Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023
	Số vốn đề nghị bổ sung
	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NST
	90% NST
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	2.090.755
	1.100.180
	755.532
	111.023
	86.300
	200.895
	287.195
	 
	 

	A
	Kế hoạch vốn năm 2023
	 
	1.325.922
	858.784
	755.532
	111.023
	86.300
	168.196
	254.496
	 
	 

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	297.171
	296.473
	268.732
	54.723
	23.000
	33.015
	56.015
	 
	 

	1
	Xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	20.300
	20.300
	18.270
	 
	 
	5.000
	5.000
	Văn phòng UBND tỉnh
	 

	2
	Xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)
	Đà Lạt
	4.567
	4.567
	4.567
	 
	 
	4.500
	4.500
	Văn phòng UBND tỉnh
	 

	3
	Nâng cấp đường Vĩnh Ninh đi thôn 4 (đoạn còn lại), xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	14.500
	14.500
	14.500
	 
	7.000
	5.500
	12.500
	UBND huyện Cát Tiên
	 

	4
	Nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.
	Cát Tiên
	28.000
	28.000
	25.200
	 
	10.000
	5.000
	15.000
	UBND huyện Cát Tiên
	 

	5
	Công trình trồng rừng sau giải tỏa năm 2020 và chăm sóc rừng các năm (Chăm sóc rừng trồng năm thứ 3, chăm sóc năm 4) tại Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà
	Lâm Hà
	698,0
	 
	 
	 
	 
	123
	123
	Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà
	Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh

	6
	Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội
	Đức Trọng
	124.106
	124.106
	111.695
	33.723
	6.000
	5.000
	11.000
	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội
	 

	7
	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)
	Di Linh
	105.000
	105.000
	94.500
	21.000
	 
	7.892
	7.892
	UBND huyện Di Linh
	Năm 2023 đã bố trí 20 tỷ nguồn SDĐ

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	178.650
	178.650
	136.695
	32.000
	43.300
	28.728
	72.028
	 
	 

	1
	Đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc UBND tỉnh
	Đà Lạt
	42.195
	42.195
	42.195
	11.000
	23.300
	3.700
	27.000
	Văn phòng UBND tỉnh
	 

	2
	Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045
	Đà Lạt
	31.455
	31.455
	 
	 
	 
	23.000
	23.000
	Sở Xây dựng
	Hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh

	3
	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)
	Di Linh
	105.000
	105.000
	94.500
	21.000
	20.000
	2.028
	22.028
	UBND huyện Di Linh
	 

	III
	Nguồn xổ số kiến thiết
	 
	610.581
	383.661
	350.105
	24.300
	20.000
	102.328
	122.328
	 
	 

	1
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8)
	Các huyện
	239.520
	12.600
	12.600
	 
	0
	2.800
	2.800
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	 

	2
	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II Lâm Đồng
	Bảo Lộc
	35.500
	35.500
	35.500
	 
	0
	31.400
	31.400
	Bệnh viện II Lâm Đồng
	Dự án khởi công mới

	3
	Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng
	Đà Lạt
	24.200
	24.200
	21.780
	 
	 
	6.400
	6.400
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	Dự án khởi công mới

	4
	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Cát Tiên
	Cát Tiên
	33.500
	33.500
	30.150
	14.000
	10.000
	4.500
	14.500
	UBND huyện Cát Tiên
	 

	5
	Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai
	Đạ Huoai
	49.950
	49.950
	44.955
	 
	0
	15.000
	15.000
	UBND huyện Đạ Huoai
	Dự án khởi công mới

	6
	Xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng
	Đà Lạt
	199.911
	199.911
	179.920
	2.300
	0
	34.840
	34.840
	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng
	 

	7
	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 27 đoạn từ Km159+100 đến Km170+500
	Đức Trọng
	28.000
	28.000
	25.200
	8.000
	10.000
	7.200
	17.200
	UBND huyện Đức Trọng
	Năm 2023 đã bố trí 10 tỷ nguồn SDĐ

	8
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188
	188
	 
	 

	8.1
	Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng
	Bảo Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	188
	188
	Bệnh viện II Lâm Đồng
	2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020

	IV
	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ
	 
	239.520
	 
	 
	 
	 
	4.125
	4.125
	 
	 

	1
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	Các huyện
	239.520
	 
	 
	 
	 
	4.125
	4.125
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Văn bản số 1141/QLN-DAĐP ngày 13/6/2023 của Bộ Tài chính

	B
	Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023
	 
	764.833
	241.396
	0
	0
	0
	32.699
	32.699
	 
	 

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	 
	47.092
	0
	0
	0
	0
	13.010
	13.010
	 
	 

	 
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh
	Đam Rông
	14.580
	 
	 
	 
	 
	5.348
	5.348
	UBND huyện Đam Rông
	1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022

	2
	Trường THCS Lê Hồng Phong (Giai đoạn 2)
	Đam Rông
	6.400
	 
	 
	 
	 
	1.259
	1.259
	UBND huyện Đam Rông
	2399/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

	3
	Xây dựng Trường Mầm non Đạ K'nàng - Hạng mục 08 phòng học
	Đam Rông
	7.950
	 
	 
	 
	 
	350
	350
	UBND huyện Đam Rông
	784/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

	4
	Đường xóm 1 thôn Păng Dung xã Đạ K'nàng
	Đam Rông
	5.500
	 
	 
	 
	 
	990
	990
	UBND huyện Đam Rông
	706/QĐ-UBND ngày 10/5/2023

	5
	Trường THCS Bằng Lăng (Nay là trường THCS Võ Nguyên Giáp) - Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học
	Đam Rông
	6.000
	 
	 
	 
	 
	1.022
	1.022
	UBND huyện Đam Rông
	783/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

	6
	Hệ thống nước sinh hoạt Liêng Đơng - Bóp La, xã Phi Liêng
	Đam Rông
	6.662
	 
	 
	 
	 
	1.105
	1.105
	UBND huyện Đam Rông
	536/QĐ-UBND ngày 06/4/2023

	7
	Xây dựng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal
	Đam Rông
	 
	 
	 
	 
	 
	2.653
	2.653
	UBND huyện Đam Rông
	235/QĐ-UBND ngày 24/02/2023

	8
	Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Phước Cát 1
	Cát Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	54/QĐ-UBND ngày 10/01/2023

	9
	Xâu dựng trường tiểu học Quảng Hiệp
	Đức Trọng
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	104
	UBND huyện Đức Trọng
	125/QĐ-UBND ngày 18/01/2023

	10
	Xây dựng mới khối nhà A Trường Chính trị Lâm Đồng
	Đà Lạt
	 
	 
	 
	 
	 
	172
	172
	Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
	593/QĐ-UBND ngày 22/3/2023

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	679.041
	202.696
	0
	0
	0
	18.663
	18.663
	 
	 

	 
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng
	Bảo Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	291
	291
	Bệnh viện II Lâm Đồng
	2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020

	2
	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt
	Đà Lạt
	398.992
	 
	 
	 
	 
	9.373
	9.373
	UBND thành phố Đà Lạt
	Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh

	3
	Nâng cấp đường Tân Hà - Đan Phượng, huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	208
	208
	UBND huyện Lâm Hà
	2281/QĐ-UBND ngày 01/12/2022

	4
	Xây dựng đường GTNT từ ngã ba Trần Quốc Toản đi Liên Hà, huyện Lâm Hà
	Lâm Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	1.131
	1.131
	UBND huyện Lâm Hà
	2384/QĐ-UBND ngày 19/12/2022

	5
	Xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412-ĐH.413 huyện Đơn Dương
	Đơn Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	37
	Sở Giao thông Vận tải
	1428/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023)

	6
	Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh
	Đam Rông
	14.580
	 
	 
	 
	 
	283
	283
	UBND huyện Đam Rông
	1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022

	7
	Đường vào khu SX Đạ Glòng xã Liêng Srônh
	Đam Rông
	14.990
	 
	 
	 
	 
	203
	203
	UBND huyện Đam Rông
	796/QĐ-UBND ngày 22/5/2023

	8
	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pul - xã Đạ K'Nàng
	Đam Rông
	4.200
	 
	 
	 
	 
	435
	435
	UBND huyện Đam Rông
	538/QĐ-UBND ngày 06/4/2023

	9
	Xây dựng nâng cấp vỉa hè đường 2 tháng 4 (Quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương
	Đơn Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	157
	157
	UBND huyện Đơn Dương
	238/QĐ-UBND ngày 03/02/2023

	10
	Xây dựng trường tiểu học và THCS Vừ A Dính, huyện Bảo Lâm
	Bảo Lâm
	 
	 
	 
	 
	 
	673
	673
	UBND huyện Bảo Lâm
	3975/QĐ-UBND ngày 20/10/2022

	11
	Xây dựng trường THCS Tân Thượng
	Di Linh
	 
	 
	 
	 
	 
	933
	933
	UBND huyện Di Linh
	2794/QĐ-UBND ngày 02/8/2022

	12
	Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn từ cầu treo đi thị trấn Phước Cát
	Cát Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	272
	272
	UBND huyện Cát Tiên
	Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cát Tiên (Phê duyệt QT hoàn thành)

	13
	Nâng cấp đường Cát Lợi đi Cát Lâm 1, thị trấn Phước Cát
	Cát Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	1.833
	1.833
	UBND huyện Cát Tiên
	Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)

	14
	Đường nội thị thị trấn Cát Tiên (giai đoạn 2), huyện Cát Tiên.
	Cát Tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	11
	UBND huyện Cát Tiên
	Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)

	15
	Xây dựng công trình xây dựng công trình đường ĐH.2 (Tân Hội - N’thol Hạ - Bình Thạnh), huyện Đức Trọng
	Đức Trọng
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	UBND huyện Đức Trọng
	1995/QĐ-UBND ngày 2/11/2022

	16
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu và đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Hội
	Đức Trọng
	43.583
	 
	 
	 
	 
	170
	170
	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 1636/QĐ- UBND ngày 8/9/2022

	17
	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Các huyện
	125.831
	125.831
	 
	 
	 
	32
	32
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 827/QĐ- UBND ngày 20/4/2023

	18
	Trường THCS và THPT Chi Lăng
	Đà Lạt
	16.000
	16.000
	 
	 
	 
	1.404
	1.404
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2454/QĐ- UBND ngày 23/12/2022

	19
	Trường THCS và THPT Đạ Nhim
	Lạc Dương
	22.165
	22.165
	 
	 
	 
	466
	466
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 568/QĐ- UBND ngày 21/03/2023

	20
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Lâm Hà
	38.700
	38.700
	 
	 
	 
	741
	741
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022

	III
	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	 
	38.700
	38.700
	0
	0
	0
	1.026
	1.026
	 
	 

	 
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Lâm Hà
	38.700
	38.700
	 
	 
	 
	1.026
	1.026
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022


 
 
