	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2697/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 28 tháng 7 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỈNH THANH HÓA (ĐỢT 3)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 1); Nghị quyết số 331/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 (đợt 2); Nghị quyết số 394/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 3);
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 4394/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 1); Quyết định số 4646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 2);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4601/TTr- SKHĐT ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3), với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh giảm 238,455 tỷ đồng đã giao kế hoạch chi tiết cho 12 dự án không có nhu cầu sử dụng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, trong đó:
a) Điều chỉnh giảm 7,829 tỷ đồng của 01 dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh.
b) Điều chỉnh giảm 230,626 tỷ đồng của 11 dự án sử dụng vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (07 dự án hoàn thành có quyết toán duyệt, 02 dự án hoàn thành chưa có quyết toán và 02 dự án khởi công mới).
2. Số vốn điều chỉnh giảm nêu trên (238,455 tỷ đồng), bố trí cho 11 dự án, cụ thể như sau:
a) Điều chỉnh tăng 7,829 tỷ đồng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh cho 02 dự án (01 dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt và 01 dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025).
b) Điều chỉnh tăng 230,626 tỷ đồng vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước cho 09 dự án:
- 01 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025: 6,2 tỷ đồng.
- 06 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025: 34,426 tỷ đồng.
- 02 dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 190 tỷ đồng.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các quy định của pháp luật về đầu tư công, thông báo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng dự án cho các chủ đầu tư để tổ chức triển khai thực hiện.
b) Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các dự án được phê duyệt và căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, chủ trì, phối hợp với các ngành và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm của các dự án nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đảm bảo theo quy định.
2. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.
3. Kho Bạc Nhà nước Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải ngân của các chủ đầu tư, chỉ cho phép giải ngân khi đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, phù hợp với mức vốn trung hạn giai đoạn 2021- 2025, mức vốn hằng năm và mục tiêu đầu tư theo các quyết định giao kế hoạch chi tiết hằng năm của UBND tỉnh.
4. Các chủ đầu tư căn cứ danh mục và mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông báo, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với mức vốn được giao; hằng năm căn cứ mức vốn, mục tiêu đầu tư được UBND tỉnh giao kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
5. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đỗ Minh Tuấn


 
Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (ĐỢT 3)
(Kèm theo Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
	Số TT
	Nguồn vốn/Danh mục dự án
	Ngành, lĩnh vực
	Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt quyết toán (hoặc quyết định chủ trương đầu tư)
	Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt quyết toán (hoặc quyết định chủ trương đầu tư)
	Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt quyết toán (hoặc quyết định chủ trương đầu tư)
	Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự án đến hết năm 2020
	Lũy kế vốn đã bố trí từ đầu dự án đến hết năm 2020
	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2020
	Số vốn còn thiếu đến hết năm 2020
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đã được phê duyệt
	Số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 điều chỉnh
	Số vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 điều chỉnh
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021- 2025 sau khi điều chỉnh
	Chủ đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư (hoặc giá trị quyết toán)
	Tổng mức đầu tư (hoặc giá trị quyết toán)
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh
	
	Điều chỉnh giảm (-)
	Điều chỉnh tăng (+)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	3.035.363
	1.964.318
	844.066
	512.417
	285.666
	174.571
	636.084
	238.455
	238.455
	636.084
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
	 
	 
	1.476.682
	1.309.590
	519.221
	363.294
	111.089
	99.923
	432.105
	238.455
	 
	193.650
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1
	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	 
	82.171
	82.171
	 
	 
	 
	 
	90.000
	7.829
	 
	82.171
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Vốn bố trí cho dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	82.171
	82.171
	 
	 
	 
	 
	90.000
	7.829
	 
	82.171
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàn thiện mặt đường tuyến đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương.
	Hạ tầng khu kinh tế ven biển
	4312/QĐ-UBND ngày 06/12/2022
	82.171
	82.171
	 
	 
	 
	 
	90.000
	7.829
	 
	82.171
	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
	
	
	
	
	
	
	

	A.2
	VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC
	 
	 
	1.394.511
	1.227.419
	519.221
	363.294
	111.089
	99.923
	342.105
	230.626
	 
	111.479
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Vốn bố trí cho dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	632.955
	465.863
	519.221
	363.294
	111.089
	99.923
	130.105
	30.182
	 
	99.923
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	 
	 
	591.620
	433.028
	483.318
	335.891
	108.303
	97.137
	123.173
	26.036
	 
	97.137
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, huyện Thọ Xuân.
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	998/QĐ-UBND ngày 27/3/2023
	113.939
	18.940
	95.000
	 
	18.940
	18.940
	19.811
	871
	 
	18.940
	UBND huyện Thọ Xuân
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc Lộ 45 đi xã Định Tăng, huyện Yên Định.
	Giao thông
	1101/QĐ-UBND ngày 04/4/2023
	69 690
	69 690
	55.500
	55.500
	14.190
	14.190
	23 990
	9.800
	 
	14.190
	UBND huyện Yên Định
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Cẩm Ngọc đi xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy.
	Giao thông
	1769/QĐ-UBND ngày 24/5/2023
	34 356
	34 356
	28.260
	28.260
	6.096
	6.096
	6.996
	900
	 
	6.096
	UBND huyện Cẩm Thủy
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khu hành chính dịch vụ Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước.
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	4434/QĐ-UBND ngày 13/12/2022
	69 567
	23 223
	53.781
	18.603
	15.786
	4.620
	6 023
	1.403
	 
	4.620
	Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đê tả sông Ấu xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (từ đập Bộ Đầu đến làng Nhuệ Thôn xã Thuần Lộc) (2011).
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	20/QĐ-UBND ngày 03/01/2023
	5 252
	5 252
	5.100
	5.100
	152
	152
	1.291
	1.139
	 
	152
	UBND huyện Hậu Lộc
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn.
	Môi trường
	2063/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
	152 242
	152 242
	134.345
	134.345
	17.897
	17.897
	24.314
	6.417
	 
	17.897
	UBND thành phố Sầm Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường trục chính đô thị, thị trấn Đông Sơn (Kết nối QL 45, 47).
	Giao thông
	4505/QĐ-UBND ngày 16/12/2022
	146 574
	129 325
	111.332
	94.083
	35.242
	35.242
	40.748
	5.506
	 
	35.242
	UBND huyện Đông Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
	 
	 
	41 335
	32 835
	35 903
	27 403
	2 786
	2 786
	6 932
	4 146
	 
	2 786
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân.
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội
	3490/QĐ-UBND ngày 24/10/2011
	26.384
	24.884
	23.943
	22.443
	2.441
	2.441
	3 941
	1.500
	 
	2.441
	Huyện ủy Thọ Xuân
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng vùng nuôi trồng thuỷ sản nước lợ xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	3776/QĐ-UBND ngày 22/10/2009; 1278/QĐ-UBND ngày 10/4/2015
	14.951
	7.951
	11.960
	4.960
	345
	345
	2.991
	2.646
	 
	345
	UBND huyện Hậu Lộc
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Vốn bố trí cho dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	761.556
	761.556
	 
	 
	 
	 
	212.000
	200.444
	 
	11.556
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu khe Chon và đường hai đầu cầu xã Thanh Quân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.
	Giao thông
	1955/QĐ-UBND ngày 07/6/2023
	11 556
	11 556
	 
	 
	 
	 
	12 000
	444
	 
	11.556
	UBND huyện Như Xuân
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở hợp khối các cơ quan tỉnh.
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội
	 
	750.000
	750.000
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	Sở Xây dựng Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	

	B
	DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
	 
	 
	1.558.681
	654.728
	324.845
	149.123
	174.577
	74.648
	203.979
	 
	238.455
	442.434
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B.1
	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 
	 
	311.243
	102.571
	253.582
	86.923
	57.661
	15.648
	 
	 
	7.829
	7.829
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Vốn bố trí cho dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	311.243
	102.571
	253.582
	86.923
	57.661
	15.648
	 
	 
	7.829
	7.829
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	 
	 
	52.129
	5.629
	46.500
	 
	5.629
	5.629
	 
	 
	5.629
	5.629
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp hồ Ná Hiếng xã Thanh Quân, huyện Như Xuân (Chế độ Mật)
	Giao thông
	4229/QĐ-UBND ngày 01/12/2022
	52.129
	5.629
	46.500
	 
	5.629
	5.629
	 
	 
	5.629
	5.629
	UBND huyện Như Xuân
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	259.114
	96.942
	207.082
	86.923
	52.032
	10.019
	 
	 
	2.200
	2.200
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảo tồn và phỏng dựng chính điện, Khu DTLS Lam Kinh.
	Văn hóa
	4613/QĐ-UBND ngày 23/12/2014; 669/QĐ-UBND ngày 25/02/2020; 2518/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; 1737/QĐ-UBND ngày 25/5/2021
	259.114
	96.942
	207.082
	86.923
	52.032
	10.019
	 
	 
	2.200
	2.200
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	

	B.2
	VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC
	 
	 
	1.247.438
	552.157
	71.263
	62.200
	116.916
	59.000
	203.979
	 
	230.626
	434.605
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Vốn bố trí cho dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	188.179
	121.200
	71.263
	62.200
	116.916
	59.000
	52.800
	 
	6.200
	59.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	188.179
	121.200
	71.263
	62.200
	116.916
	59.000
	52.800
	 
	6.200
	59.000
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương.
	Giao thông
	381/NQ-HĐND ngày 24/3/2023; 3418/QĐ-UBND ngày 11/9/2017; 1505/QĐ-UBND ngày 08/5/2023
	188.179
	121.200
	71.263
	62.200
	116.916
	59.000
	52.800
	 
	6.200
	59.000
	UBND huyện Quảng Xương
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Vốn bố trí cho dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	1.059.259
	430.957
	 
	 
	 
	 
	151.179
	 
	224.426
	375.605
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng đường dây tải điện 35KV và 2 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho Trạm Kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản: bản Bâu, bản Nót thuộc Khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa.
	Công nghiệp
	770/QĐ-UBND ngày 09/3/2023
	10.375
	10.375
	 
	 
	 
	 
	9.600
	 
	775
	10.375
	Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cầu Lộc qua sông Lý nối xã Tiên Trang với xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.
	Giao thông
	4212/QĐ-UBND ngày 25/10/2021
	41.997
	37.000
	 
	 
	 
	 
	28.800
	 
	8.200
	37.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu Tiên Long bắc qua sông Lý xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.
	Giao thông
	5358/QĐ-UBND ngày 24/12/2021
	38.300
	31.995
	 
	 
	 
	 
	26.000
	 
	5.995
	31.995
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và đường Pitch Sân vận động tỉnh phục vụ Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.
	Thể dục thể thao
	2987/QĐ-UBND ngày 06/8/2021; 3915/QĐ-UBND ngày 14/11/2022
	36.592
	36.592
	 
	 
	 
	 
	29.279
	 
	3.600
	32.879
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng hoàn thành cầu Bến Kẹm, huyện Bá Thước.
	Giao thông
	3635/QĐ-UBND ngày 16/9/2021
	79.995
	79.995
	 
	 
	 
	 
	44.000
	 
	5.000
	49.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; UBND huyện Bá Thước
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường giao thông khu du lịch suối cá thần, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.
	Giao thông
	1202/QĐ-UBND ngày 07/4/2022; 1289/QĐ-UBND ngày 15/4/2022
	57.000
	45.000
	 
	 
	 
	 
	13.500
	 
	10.856
	24.356
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa.
	Giao thông
	378/NQ-HĐND ngày 24/3/2023
	465.000
	100.000
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.
	Giao thông
	377/NQ-HĐND ngày 24/3/2023
	330.000
	90.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90.000
	90.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	
	


 
