	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 432/QĐ-UBND
	Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)
ỦY BAN NHÂN TỈNH GIA LAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 (nguồn ngân sách địa phương);
Căn cứ Nghị quyết 81/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết 110/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai (vốn trong cân đối theo tiêu chí); Nghị quyết 127/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai;Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương);
Căn cứ Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Quyết định 892/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Quyết định 460/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương);Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương); Quyết định 772/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương);
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 149/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 7 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai, như sau:
1. Đối với nguồn vốn cân đối theo tiêu chí
1.1. Điều chỉnh giảm vốn 02 dự án, vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn với số vốn là 102.984 triệu đồng, gồm:
(1) Dự án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai: Giảm 6.500 triệu đồng (từ 70.000 triệu đồng còn 63.500 triệu đồng).
(2) Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị phim trường và thiết bị truyền hình: Giảm 17.890 triệu đồng (từ 18.000 triệu đồng còn 110 triệu đồng).
(3) Vốn dự phòng 10%: Giảm 78.594 triệu đồng (từ 172.057 triệu đồng còn 93.463 triệu đồng).
1.2. Điều chỉnh tăng 102.984 triệu đồng cho 08 dự án và vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm:
(1) Dự án Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: Tăng 7.500 triệu đồng (từ 8.117 triệu đồng lên 15.617 triệu đồng).
(2) Dự án Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp - Ngã tư Biển Hồ), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: Tăng 20.000 triệu đồng.
(3) Dự án Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Tăng 13.000 triệu đồng.
(4) Dự án Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai: Tăng 20.150 triệu đồng.
(5) Dự án Đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Tăng 6.900 triệu đồng.
(6) Dự án Đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Tăng 7.000 triệu đồng.
(7) Dự án Đường giao thông huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai: Tăng 10.000 triệu đồng.
(8) Dự án Trụ sở làm việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Tăng 7.725 triệu đồng.
(9) Vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2023: Tăng 10.709 triệu đồng.
2. Nguồn tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư
Điều chỉnh giảm 104.248 triệu đồng cho 08 dự án và vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm:
(1) Dự án Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: Giảm 7.500 triệu đồng (từ 43.443 triệu đồng còn 35.943 triệu đồng).
(2) Dự án Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp đến Ngã tư Biển Hồ), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai: Giảm 20.000 triệu đồng (từ 124.000 triệu đồng còn 104.000 triệu đồng).
(3) Dự án Đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Giảm 13.000 triệu đồng (từ 59.000 triệu đồng còn 46.000 triệu đồng).
(4). Dự án Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai: Giảm 21.314 triệu đồng (từ 55.000 triệu đồng còn 33.686 triệu đồng).
(5) Dự án Đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai: Giảm 7.000 triệu đồng (từ 30.000 triệu đồng còn 23.000 triệu đồng).
(6) Dự án Đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai: Giảm 7.000 triệu đồng (từ 30.000 triệu đồng còn 23.000 triệu đồng).
(7) Dự án Đường giao thông Chư Păh, tỉnh Gia Lai: Giảm 10.000 triệu đồng (từ 90.000 triệu đồng còn 80.000 triệu đồng).
(8) Dự án Trụ sở làm việc các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Giảm 7.725 triệu đồng (từ 12.000 triệu đồng còn 4.725 triệu đồng).
(9) Vốn đối ứng chương trình nông thôn mới năm 2023: Giảm 10.709 triệu đồng (từ 114.020 triệu đồng còn 103.311 triệu đồng).
(kèm theo biểu 01)
Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch này, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương được giao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố; các chủ đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Kiểm toán nhà nước khu vực XII;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, NL, KGVX, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hữu Quế


 
Biểu 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Mã số dự án đầu tư
	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)
	Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
	Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
	Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
	Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP GĐ 2021-2025 theo QĐ 504/QĐ-UBND; QĐ 892-UBND
	Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP GĐ 2021-2025 theo QĐ 504/QĐ-UBND; QĐ 892-UBND
	Điều chỉnh giảm vốn
	Điều chỉnh tăng vốn
	Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021- 2025 sau điều chỉnh
	Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021- 2025 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tr. đó NSĐP
	Tổng số
	Tr. đó NSĐP
	
	
	Tổng số
	Tr. đó NSĐP
	
	

	A
	Vốn cân đối theo tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268.174
	268.174
	102.984
	102.984
	268.174
	268.174
	 
	 

	I
	Các dự án điều chỉnh giảm vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260.057
	260.057
	102.984
	0
	157.073
	157.073
	 
	 

	(1)
	Công nghệ thông tin
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	6.500
	 
	63.500
	63.500
	 
	 

	1
	Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai
	Gia Lai
	7933060
	332
	370/NQ-HĐND ngày 17/6/2021; 161/QĐ-SKHĐT ngày 03/7/2021; 1081/QĐ-UBND ngày 05/12/2021
	70.000
	70.000
	70.000
	70.000
	6.500
	 
	63.500
	63.500
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Dự án hoàn thành dư vốn

	(2)
	Truyền hình, thông tấn
	 
	 
	 
	 
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	17.890
	 
	110
	110
	 
	 

	1
	Đầu tư hệ thống thiết bị phim trường và thiết bị truyền hình
	Pleiku
	7964067
	201
	352/NQ-HĐND ngày 17/6/2021
	18.000
	18.000
	18.000
	18.000
	17.890
	 
	110
	110
	Đài phát thanh truyền hình
	Dự án dừng thực hiện

	(3)
	Vốn dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172.057
	172.057
	78.594
	 
	93.463
	93.463
	 
	Tại QĐ 772/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 đã giảm vốn dự phòng xuống còn 172.057 triệu đồng. Giảm vốn DP 78.594 tỷ đồng bổ sung cho các DA hụt thu tiền SD đất.

	II
	Các dự án điều chỉnh tăng vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8.117
	8.117
	0
	102.984
	111.101
	111.101
	 
	 

	(1).
	Quốc phòng, an ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Đã điều chỉnh lần 1 tại QĐ số 602/QĐ-UBND ngày 04/10/2022)
	Chư Prông, Đấc Cơ, Ia Grai
	7004686
	011
	80/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 413QĐ-QK ngày 21/3/2021
	51.650
	51.650
	8.117
	8.117
	 
	7.500
	15.617
	15.617
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	(2).
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp - Ngã tư Biển Hồ), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Pleiku
	7899027
	292
	317/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 486/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	124.000
	124.000
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	20.000
	UBND thành phố Pleiku
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	2
	Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đấc Cơ, tỉnh Gia Lai
	Đấc Cơ
	7894833
	292
	333/NQ-HĐND ngày 25/2/2021; 470/QĐ-UBND ngày 28/5/2021;588/QĐ-UBND ngày 05/11/2022
	59.000
	59.000
	 
	 
	 
	13.000
	13.000
	13.000
	UBND huyện Đấc Cơ
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	3
	Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	Kbang
	7902703
	292
	325/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 490/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	55.000
	55.000
	 
	 
	 
	20.150
	20.150
	20.150
	UBND huyện Kbang
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	4
	Đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Chư Sê
	7911715
	292
	319/NQ-HĐND ngày 25/2/2021; 477/QĐ-UBND ngày 20/05/2021
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	6.900
	6.900
	6.900
	UBND huyện Chư Sê
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	5
	Đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
	Ia Pa
	7892301
	292
	327/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 494/QĐ-UBND ngày 29/5/2021; 725/QĐ-UBND ngày 22/11/2022
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	7.000
	UBND huyện Ia Pa
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	6
	Đường giao thông huyện Chư Păh
	Chư Păh
	7901775
	292
	332/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 489/QĐ-UBND ngày 29/5/2022
	90.000
	90.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	10.000
	UBND huyện Chư Păh
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	(3).
	Hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc các ban quản lý rừng phòng hộ
	Krông Pa, Chư Pah, Đak Đoa
	7909211
	341
	406/NQ-HĐND ngày 17/6/2021; 276/QĐ-BQLDA ngày 25/6/2021; 255/QĐ-SKHĐT ngày 02/12/2021
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	7.725
	7.725
	7.725
	BQL các dự án ĐT XD tỉnh
	Dự án triển khai có khối lượng lớn, chưa có vốn để thanh toán

	(4).
	Các hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.709
	10.709
	10.709
	 
	Bổ sung tại quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 (114,02 tỷ đồng)

	B
	Vốn tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557.463
	557.463
	104.248
	-
	453.215
	453.215
	 
	 

	I
	Các dự án điều chỉnh giảm vốn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	557.463
	557.463
	104.248
	0
	453.215
	453.215
	 
	 

	(1).
	Quốc phòng, an ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
	Chư Prông, Đấc Cơ, Ia Grai
	7004686
	011
	80/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; 413QĐ-QK ngày 21/3/2021
	51.650
	51.650
	43.443
	43.443
	7.500
	 
	35.943
	35.943
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Bổ sung lần 4 tại QĐ số 602/QĐ-UBND ngày 04/10/2022

	(2).
	Giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Lê Đại Hành (đoạn từ đường Vạn Kiếp - Ngã tư Biển Hồ), thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Pleiku
	7899027
	292
	317/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 486/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	124.000
	124.000
	124.000
	124.000
	20.000
	 
	104.000
	104.000
	UBND thành phố Pleiku
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	2
	Đường giao thông kết nối thị trấn Chư ty đến xã Ia Dơk, huyện Đấc Cơ, tỉnh Gia Lai
	Đấc Cơ
	7894833
	292
	333/NQ-HĐND ngày 25/2/2021; 470/QĐ-UBND ngày 28/5/2021;588/QĐ-UBND ngày 05/11/2022
	59.000
	59.000
	59.000
	59.000
	13.000
	 
	46.000
	46.000
	UBND huyện Đấc Cơ
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	3
	Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
	Kbang
	7902703
	292
	325/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 490/QĐ-UBND ngày 29/5/2021
	55.000
	55.000
	55.000
	55.000
	21.314
	 
	33.686
	33.686
	UBND huyện Kbang
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	4
	Đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Chư Sê
	7911715
	292
	319/NQ-HĐND ngày 25/2/2021; 477/QĐ-UBND ngày 20/05/2021
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	7.000
	 
	23.000
	23.000
	UBND huyện Chư Sê
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	5
	Đường liên xã phía Đông sông Ba, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
	Ia Pa
	7892301
	292
	327/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 494/QĐ-UBND ngày 29/5/2021; 725/QĐ-UBND ngày 22/11/2022
	30.000
	30.000
	30.000
	30.000
	7.000
	 
	23.000
	23.000
	UBND huyện Ia Pa
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	6
	Đường giao thông huyện Chư Păh
	Chư Păh
	7901775
	292
	332/NQ-HĐND ngày 25/02/2021; 489/QĐ-UBND ngày 29/5/2022
	90.000
	90.000
	90.000
	90.000
	10.000
	 
	80.000
	80.000
	UBND huyện Chư Păh
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	(3).
	Hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc các ban quản lý rừng phòng hộ
	Krông Pa, Chư Pah, Đak Đoa
	7909211
	341
	406/NQ-HĐND ngày 17/6/2021; 276/QĐ-BQLDA ngày 25/6/2021; 255/QĐ-SKHĐT ngày 02/12/2021
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	7.725
	 
	4.275
	4.275
	BQL các dự án ĐT XD tỉnh
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

	(4).
	Các hoạt động kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (bổ sung tại QĐ số 892/QĐ-UBND ngày 18/12/2021: 114,02 tỷ đồng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.020
	114.020
	10.709
	 
	103.311
	103.311
	UBND huyện, TX, TP
	Giảm vốn tương ứng với số vốn bổ sung từ nguồn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí


 
