	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 68/NQ-HĐND
	Quảng Nam, ngày 29 tháng 9 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ CẢI TẠO, NÂNG CẤP NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/PL- UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét Tờ trình số 5906/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua quy định cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 với các nội dung sau:
I. Mục tiêu
1. Đối với nghĩa trang liệt sĩ
a) Xây mới: 08 tượng đài; 32 nhà bia ghi tên liệt sĩ; 06 cổng ngõ (chi tiết theo Phụ lục I).
b) Cải tạo, nâng cấp: 20.435 mộ; 16 tượng đài; 03 nhà bia ghi tên liệt sĩ; 04 cổng ngõ; 24 tường rào; 36 sân hành lễ; 11 sân nền, lối đi bộ (chi tiết theo Phụ lục II).
2. Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ
a) Xây mới 01 nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn (nhà bia; cổng ngõ; tường rào; sân hành lễ; sân nền, lối đi bộ).
b) Cải tạo, nâng cấp các hạng mục của 10 nhà bia ghi tên liệt sĩ, gồm: 02 cổng ngõ; 05 tường rào; 08 sân hành lễ; 04 sân nền, lối đi bộ.
(chi tiết theo Phụ lục III).
II. Định mức hỗ trợ
1. Đối với các hạng mục trong nghĩa trang liệt sĩ
a) Cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: 7.000.000 đồng/mộ.
b) Tượng đài liệt sĩ:
Xây mới: 1.155.000.000 đồng/tượng đài.
Cải tạo, nâng cấp: Tính theo thực tế phần nâng cấp nhưng không quá 70% định mức hỗ trợ xây mới (808.500.000 đồng/tượng đài).
c) Nhà bia ghi tên liệt sĩ:
Xây mới: 460.000.000 đồng/nhà bia.
Cải tạo, nâng cấp: Tính theo thực tế phần nâng cấp nhưng không quá 70% định mức hỗ trợ xây mới (322.000.000 đồng/nhà bia)
d) Cổng ngõ:
Xây mới: 300.000.000 đồng/cổng ngõ.
Cải tạo, nâng cấp: Tính theo thực tế phần nâng cấp nhưng không quá 70% định mức hỗ trợ xây mới (210.000.000 đồng/cổng ngõ). 
e) Xây dựng tường rào: 2.500.000 đồng/md.
g) Bê tông sân nền, lối đi bộ: 400.000 đồng/m2. 
h) Sân hành lễ: 870.000 đồng/m2.
2. Đối với các hạng mục nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ
a) Xây mới: 1.400.000.000 đồng/nhà bia (trong đó bao gồm: Nhà bia ghi tên liệt sĩ: 700.000.000 đồng; cổng ngõ: 200.000.000 đồng; tường rào: 200.000.000 đồng; sân hành lễ: 100.000.000 đồng; sân nền, lối đi nội bộ: 200.000.000 đồng).
b) Cải tạo, nâng cấp: 980.000.000 đồng/nhà bia (trong đó bao gồm: Nhà bia ghi tên liệt sĩ: 490.000.000 đồng; cổng ngõ: 140.000.000 đồng; tường rào: 140.000.000 đồng; sân hành lễ: 70.000.000 đồng; sân nền, lối đi nội bộ: 140.000.000 đồng).
3. Định mức quy định tại khoản 1 và 2 Mục II Nghị quyết này là mức hỗ trợ tối đa, việc xem xét mức hỗ trợ cụ thể sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm đầu tư các hạng mục công trình.
III. Kinh phí thực hiện
1. Tổng kinh phí thực hiện: 203.946.056.000 đồng; trong đó:
a) Kinh phí cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ bao gồm cả bia ghi tên liệt sĩ: 143.045.000.000 đồng.
b) Kinh phí xây mới, cải tạo, nâng cấp: Tượng đài; nhà bia; cổng ngõ; tường rào; sân hành lễ; sân nền, lối đi bộ: 60.901.056.000 đồng.
2. Nguồn vốn thực hiện
a) Ngân sách Trung ương, tỉnh và thành phố Đà Nẵng hỗ trợ (gọi chung là ngân sách tỉnh): 192.342.958.000 đồng.
b) Ngân sách cấp huyện: 11.603.098.000 đồng.
3. Cơ cấu nguồn ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ như sau:
a) Hỗ trợ 100% kinh phí theo định mức đối với các huyện, thị xã, thành phố không tự cân đối ngân sách.
b) Hỗ trợ tối đa 85% kinh phí theo định mức đối với các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách, gồm: Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.
4. Phân kỳ đầu tư
a) Năm 2022: 45.840.960.000 đồng. 
b) Năm 2023: 47.246.640.000 đồng. 
c) Năm 2024: 43.100.470.000 đồng. 
d) Năm 2025: 38.010.406.000 đồng. 
e) Năm 2026: 29.747.580.000 đồng.
(chi tiết theo Phụ lục IV).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
b) Chỉ đạo thực hiện đầu tư các hạng mục đảm bảo theo lộ trình (trường hợp cần thiết có thể thay đổi các hạng mục đầu tư giữa các năm trong giai đoạn 2022 - 2026 để phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhưng không vượt định mức hỗ trợ ngân sách tỉnh tại Mục II, Điều 1 của Nghị quyết này); trong đó ưu tiên những hạng mục nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Định kỳ, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm.
c) Hướng dẫn cụ thể quy mô xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật, trang nghiêm, đồng bộ các hạng mục, thể hiện công trình văn hóa, chính trị, lịch sử.
d) Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế và xét yếu tố trượt giá, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh định mức hỗ trợ cho phù hợp, nhưng không vượt quá mức trần quy định tại Điều 11 Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2021./.
 
	
Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: LĐTBXH, XD;
- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, CTHĐ (Minh).
	CHỦ TỊCH




Phan Việt Cường


 
PHỤ LỤC I
HẠNG MỤC XÂY MỚI ĐỐI VỚI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    /9/2021 của HĐND tỉnh)
	TT
	Năm
	Đơn vị
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Ghi chú

	
	
	
	Tượng đài
	Nhà bia 
(Mỗi nghĩa trang liệt sĩ 02 nhà bia)
	Cổng ngõ
	

	I
	2022
	 
	04
	08
	01
	 

	1
	 
	Xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước
	X
	 
	X
	 

	2
	 
	Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước
	X
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức
	X
	X
	 
	 

	4
	 
	Xã Quế Phước, huyện Nông Sơn
	X
	 
	 
	 

	5
	 
	Xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc
	 
	X
	 
	 

	6
	 
	Xã Quế Phong, huyện Quế Sơn
	 
	X
	 
	 

	7
	 
	Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
	 
	X
	 
	 

	II
	2023
	 
	0
	08
	0
	 

	1
	 
	Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 

	2
	 
	Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình
	 
	X
	 
	 

	3
	 
	Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình
	 
	X
	 
	 

	4
	 
	Xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn
	 
	X
	 
	 

	III
	2024
	 
	01
	04
	01
	 

	1
	 
	Xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn
	X
	 
	X
	 

	2
	 
	Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 

	3
	 
	Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 

	IV
	2025
	 
	0
	0
	01
	 

	1
	 
	Xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn
	 
	 
	X
	 

	V
	2026
	 
	03
	12
	03
	 

	1
	 
	Xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước
	X
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước
	X
	 
	X
	 

	3
	 
	Xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc
	X
	 
	 
	 

	4
	 
	Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 

	5
	 
	Xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 

	6
	 
	Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn
	 
	X
	 
	 

	7
	 
	Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn
	 
	X
	 
	 

	8
	 
	Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
	 
	X
	 
	 

	9
	 
	Xã Đại Cường, huyện Đại Lộc
	 
	X
	 
	 

	10
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Tam Kỳ
	 
	 
	X
	 

	11
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tiên Phước
	 
	 
	X
	Chỉ xây mới các hạng mục hiện hữu trong khuôn viên nghĩa trang.

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	08
	32
	06
	 


 
PHỤ LỤC II
HẠNG MỤC CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐỐI VỚI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2022-2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    /9/2021 của HĐND tỉnh)
	TT
	Năm
	Đơn vị
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Ghi chú

	
	
	
	Mộ
	Tượng đài
	Nhà bia
	Cổng ngõ
	Tường rào
	Sân hành lễ
	Sân nền, lối đi bộ
	

	I
	2022
	 
	5.483
	06
	02
	02
	04
	11
	04
	 

	1
	 
	Xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc
	4
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	2
	 
	Xã Bình Triều, huyện Thăng Bình
	399
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình
	236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Xã Bình Quế, huyện Thăng Bình
	193
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	5
	 
	Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình
	178
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 

	6
	 
	Xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình
	100
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	7
	 
	Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước
	46
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	8
	 
	Xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước
	62
	X
	 
	X
	X
	X
	X
	 

	9
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An
	1.041
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức
	253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Xã Quế Phong, huyện Quế Sơn
	556
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	12
	 
	Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn
	750
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	13
	 
	Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Duy Xuyên
	834
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	14
	 
	Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn
	710
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Xã Quế Phước, huyện Nông Sơn
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	Xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn
	0
	 
	X
	 
	 
	X
	X
	 

	17
	 
	Xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước
	0
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	18
	 
	Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh
	0
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	II
	2023
	 
	5.471
	02
	0
	0
	03
	04
	01
	 

	1
	 
	Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên
	296
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	 
	Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên
	665
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình
	243
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	4
	 
	Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình
	449
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	5
	 
	Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên
	478
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	6
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An
	1.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nông Sơn
	199
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	8
	 
	Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
	507
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc
	1.109
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	10
	 
	Xã Tam Trà, huyện Núi Thành
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Xã Bình An, huyện Thăng Bình
	0
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	2024
	 
	4.655
	03
	0
	01
	05
	04
	02
	 

	1
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Giang
	788
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 

	2
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phước Sơn
	0
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn
	6
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	4
	 
	Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
	139
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	5
	 
	Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành
	369
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn
	599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn
	358
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	8
	 
	Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên
	532
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	9
	 
	Xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên
	1.061
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành
	411
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	11
	 
	Xã Tam Sơn, huyện Núi Thành
	332
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Xã Tam Tiến, huyện Núi Thành
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	2025
	 
	4.826
	0
	01
	0
	02
	03
	01
	 

	1
	 
	Phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
	899
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	2
	 
	Xã Quế Long, huyện Quế Sơn
	933
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 

	3
	 
	Xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn
	1.182
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
	1.344
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	 

	5
	 
	Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành
	468
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	V
	2026
	 
	0
	05
	0
	01
	10
	14
	03
	 

	1
	 
	Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	4
	 
	Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	5
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	7
	 
	Xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	8
	 
	Xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	9
	 
	Xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	10
	 
	Xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	X
	 

	11
	 
	Xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	12
	 
	Xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	13
	 
	Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	14
	 
	Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	15
	 
	Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	16
	 
	Xã Tam Phước, huyện Phú Ninh
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	17
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	18
	 
	Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	19
	 
	Xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	20
	 
	Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	21
	 
	Xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	22
	 
	Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	23
	 
	Xã Đại Cường, huyện Đại Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	24
	 
	Xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tiên Phước
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	X
	Chỉ cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện hữu trong khuôn viên nghĩa trang.

	26
	 
	Xã Tam Xuân , huyện Núi Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	20.435
	16
	03
	04
	24
	36
	11
	 


 
PHỤ LỤC III
HẠNG MỤC XÂY MỚI; CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SĨ NGOÀI NGHĨA TRANG LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    /9/2021 của HĐND tỉnh)
	TT
	Năm
	Đơn vị
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Hạng mục công trình
	Ghi chú

	
	
	
	Nhà bia
	Cổng ngõ
	Tường rào
	Sân hành lễ
	Sân nền, lối đi bộ
	 

	A
	 
	Xây mới
	01
	01
	01
	01
	01
	 

	I
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	B
	 
	Cải tạo, nâng cấp
	0
	02
	05
	08
	04
	 

	I
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Huyện Tây Giang
	 
	X
	X
	X
	X
	Đài tưởng niệm

	II
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	2
	 
	Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh
	 
	 
	X
	X
	 
	 

	III
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	 
	Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	3
	 
	Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn
	 
	 
	 
	X
	 
	 

	IV
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	2
	 
	Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn
	 
	X
	X
	X
	 
	 

	V
	2026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Đèo Bà Đốc, huyện Bắc Trà My
	 
	 
	 
	 
	X
	 

	2
	 
	Xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn
	 
	 
	X
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng (A+B)
	Tổng cộng (A+B)
	01
	03
	06
	09
	05
	 


 
PHỤ LỤC IV
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2022-2026
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày    /9/2021 của HĐND tỉnh) 
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Năm
	Tổng kinh phí
	Trong đó:
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách cấp huyện
	

	1
	2022
	45.840.960.000
	43.801.260.000
	2.039.700.000
	 

	2
	2023
	47.246.640.000
	45.650.640.000
	1.596.000.000
	 

	3
	2024
	43.100.470.000
	40.024.716.000
	3.075.754.000
	 

	4
	2025
	38.010.406.000
	33.469.859.000
	4.540.547.000
	 

	5
	2026
	29.747.580.000
	29.396.483.000
	351.097.000
	 

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	203.946.056.000
	192.342.958.000
	11.603.098.000
	 


 
 
 
